渝北区2022年人大票决重点民生实事候选事项方案（征求意见稿）

| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 牵头单位 | 年度投资（万元） | 资金来源（万元） | 责任单位 | 具体项目及绩效目标 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小计 | 上级资金 | 区级财政 | 区属公司自筹 | 社会投资 |
| 合计：共12件 | 　 | 93833 | 93833  | 12634 | 9479 | 53768 | 17952 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 城区交通缓堵促畅 | 完成7条道路单循环改造、5个路口交通组织优化；深入开展“多勤联动”市容（交通）秩序综合整治，进一步提升城区秩序综合管理水平；建成人行过街设施2个；实施渝北区分时段停车位建设工程，新增车位1900个；建成公共停车楼（场）4个，新增公共停车位750个。 | 区公安分局、多勤联动队、区住建委 | 4030  | 200  | 　 | 200  | 　 | 　 | 公安分局（交巡警支队） | 1.实施单循环道路7条：宝圣东路一巷、金玉支路、金玉一支路、凯歌路后街、宝桐二路、凯歌三支路、一碗水后街。 | 2022.12 |
| 400  | 　 | 400  | 　 | 　 | 2.交通组织优化路口5个：龙山三路与银桦路交叉路口、天竺路与龙园路、南北大道与通宝路、公园北路与公园东路、黄龙路与紫福路。 | 2022.12 |
| — | 　 | 　 | 　 | 　 | 多勤联动队 | 3.完成市容（交通）秩序乱点整治并巩固提升整治成效。 | 2022.12 |
| 1500  | 　 | 1500  | 　 | 　 | 临空基建公司 | 4.建成双湖路旭辉小学人行天桥、建成都市丽人医院人行天桥。 | 2022.12 |
| 728  | 　 | 　 | 728  | 　 | 区重点建设和管线中心 | 5.实施渝北区分时段停车位建设工程，在回兴街道、宝圣湖街道等9个街道1个镇，选取17条道路，19个路段，增设分时段停车位，新增停车位1900个（不划线限时停车位1250个、划线限时停车位650个）。 | 2022.12 |
| 50  | 　 | 　 | 50  | 　 | 6.建成数据谷中学东侧停车场项目，新增车位130个。 | 2022.12 |
| 300  | 　 | 　 | 　 | 300  | 7.建成鲁能泰山7号二期社会停车场项目，新增车位110个。 | 2022.12 |
| 400  | 　 | 　 | 　 | 400  | 8.建成鲁能城三期（商业）地下公共停车库项目，新增车位200个。 | 2022.12 |
| 452  | 　 | 　 | 　 | 452  | 9.建成桃源公园停车楼项目，新增车位310个。 | 2022.12 |
| 2 | 中小学幼儿园建设 | 建成中小学3所、公办幼儿园3所。 | 区教委 | 36410  | 10000  | 　 | 　 | 　 | 10000  | 空港新城公司 | 1.建成腾芳中学。 | 2022.12 |
| 18000  | 　 | 　 | 18000  | 　 | 2.建成悦港中学。 | 2022.12 |
| 1500  | 750  | 750  | 　 | 　 | 保税港集团公司 | 3.建成举人坝小学。 | 2022.12 |
| 3410  | 　 | 　 | 3410  | 　 | 城市更新公司 | 4.建成两路G28-3/02地块幼儿园。 | 2022.12 |
| 2500  | 　 | 　 | 2500  | 　 | 空港新城公司 | 5.建成S27-2地块幼儿园。 | 2022.12 |
| 1000  | 　 | 　 | 　 | 1000  | 区教委 | 6.建成云山岳小区配套幼儿园。 | 2022.12 |
| 3 | 重点群体就业创业帮扶 | 新增城镇就业人员5万人，高校毕业生就业率达全市平均水平以上，零就业家庭保持动态清零；开展就业技能培训7000人次；发放创业担保贷款3000万元。 | 区人力社保局 | 5280  | 4000  | 4000  | 　 | 　 | 　 | 区人力社保局 | 1.新增城镇就业人员5万人，高校毕业生就业率达全市平均水平以上，零就业家庭保持动态清零。 | 2022.12 |
| 1100  | 1100  | 　 | 　 | 　 | 2.开展就业技能培训7000人次。 | 2022.12 |
| 180  | 164  | 16  | 　 | 　 | 3.发放创业担保贷款3000万元。 | 2022.12 |
| 4 | 医疗卫生服务 | 区中医院全面投用；建成龙兴中心卫生院PCR实验室；完成2个基层卫生单位维修改造；完成应急救护培训3.5万人次。 | 区卫生健康委 | 1466  | 1000  | 　 | 　 | 1000  | 　 | 区中医院临空基建公司 | 1.全面投用区中医院，新增床位600张。 | 2022.06 |
| 200  | 　 | 200  | 　 | 　 | 区卫生健康委 | 2.建成龙兴中心卫生院PCR实验室。 | 2022.06 |
| 166  | 　 | 166  | 　 | 　 | 3.完成龙兴中心卫生院业务用房维修。 | 2022.09 |
| 100  | 　 | 100  | 　 | 　 | 4.完成悦来社区卫生服务中心新增业务用房装修。 | 2022.09 |
| — | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.完成应急救护培训3.5万人次。 | 2022.12 |
| 5 | 老旧小区改造提升 | 完成20个老旧小区电力设施改造；完成20万平方米老旧小区楼本体改造任务。 | 区经济信息委、区住建委 | 10000  | 5000  | 5000  | 　 | 　 | 　 | 区经济信息委 | 1.完成20个老旧小区电力设施改造。 | 2022.12 |
| 5000  | 1500  | 　 | 3500  | 　 | 城市更新公司 | 2.完成花卉园片区20万平方米楼本体改造，包括可燃雨棚、防盗网、消防设施、房屋渗漏等。 | 2022.12 |
| 6 | 失能特困人员集中照护及残疾人服务 | 实现各镇有意愿失能特困人员集中照护需求全覆盖；建成区救助管理站暨未成年人救助保护中心迁建项目；建成15个基层残疾人综合服务站；实施残疾人家庭无障碍改造350户，实现当年有需求的残疾人家庭无障碍改造全覆盖。 | 区民政局区残联 | 2311  | 684  | 　 | 684  | 　 | 　 | 区民政局 | 1.实现各镇有意愿失能特困人员集中照护需求全覆盖。 | 2022.12 |
| 1391  | 　 | 1391  | 　 | 　 | 2.建成区救助管理站暨未成年人救助保护中心迁建项目，有效提高我区救助工作能力。 | 2022.06 |
| 120  | 　 | 120  | 　 | 　 | 区残联 | 3.建成15个基层残疾人综合服务站。 | 2022.11 |
| 116  | 　 | 116  | 　 | 　 | 4.实施残疾人家庭无障碍改造350户，实现当年有需求的残疾人家庭无障碍改造全覆盖。 | 2022.11 |
| 7 | 车行道及人行道整治完善 | 完成30万平方米车行道提升改造；完成80公里人行道完善提升。 | 区城管局 | 9300  | 7100  | 　 | 　 | 3500  | 3600  | 创新经济走廊公司中交SPV公司 | 1.完成三龙片区、宝圣湖片区、回兴片区、前沿科技城片区约30万平方米车行道提升改造。 | 2022.12 |
| 2200  | 　 | 　 | 　 | 2200  | 多勤联动队中交SPV公司 | 2.完成三龙片区、宝圣湖片区、双龙湖片区等22条约20公里人行道完善提升；利用多勤联动开展约60公里人行道秩序整治。 | 2022.12 |
| 8 | 文化体育惠民服务 | 新建和更换健身设施450件；建成山城步道10公里；新增24小时城市书房1个，开展送流动文化服务进村650场。 | 区体育中心、区住建委、区文化旅游委 | 4358  | 120  | 120  | 　 | 　 | 　 | 区体育中心 | 1.新建和更换健身设施450件。 | 2022.10 |
| 3500  | 　 | 　 | 3500  | 　 | 空港新城公司 | 2.建成多宝湖步道6公里。 | 2022.12 |
| 600  | 　 | 　 | 600  | 　 | 3.建成鹿山公园步道4公里。 | 2022.12 |
| 138  | 　 | 138  | 　 | 　 | 区文化旅游委 | 4.开展送流动文化服务进村650场。 | 2022.12 |
| 9 | 农村供水保障 | 完成2个水厂改扩建，改造和新增供水管道352.5公里，饮水安全受益人口4.5万人。 | 区水利局 | 2443  | 1000  | 　 | 1000  | 　 | 　 | 统景镇 | 1.完成统景镇场镇供水主管网改造，改造和新增管网229.7公里，受益3.8万人。 | 2022.12 |
| 303  | 　 | 303  | 　 | 　 | 茨竹镇 | 2.完成茨竹镇华蓥村双水井水厂改扩建，改造和新增管网2.2公里，受益0.2万人。 | 2022.02 |
| 1140  | 　 | 1140  | 　 | 　 | 木耳镇 | 3.完成木耳镇垭口水厂改扩建，改造和新增管网120.6公里，受益0.5万人。 | 2022.12 |
| 10 | 食品安全保障 | 新培育“两品一标”农产品10个，全面实行食用农产品合格证制度，覆盖率达到100%。全年食品安全监督抽检达到4份/千人的标准，全区食品安全评价性抽检合格率达到98%或以上；全年无较大或以上等级食品安全事故发生。 | 区农业农村委、区市场监管局 | — | — | 　 | 　 | 　 | 　 | 区农业农村委 | 1.全力推进农业标准化生产，新培育“两品一标”农产品10个；全面实行食用农产品合格证制度，覆盖率达到100%。 | 2022.12 |
| — | 　 | 　 | 　 | 　 | 区市场监管局 | 2.全年食品安全监督抽检达到4份/千人的标准，全区食品安全评价性抽检合格率达到98%或以上；全年无较大或以上等级食品安全事故发生。 | 2022.12 |
| 11 | 居民住房保障 | 建成27.5万平方米安置房，新增投用安置房2700套。 | 区征地事务中心 | 16980  | 6980  | 　 | 　 | 6980  | 　 | 区征地事务中心 | 1.建成投用阳光雅居征地农转城安置房（一期）项目（12-16号楼、地下车库及综合楼），新增安置房1500套，建筑面积15.8万平方米。 | 2022.12 |
| 10000  | 　 | 　 | 10000  | 　 | 空港新城公司 | 2.建成投用空港新城桂馥家园两路片区安置房（二期），新增安置房1200套，建筑面积11.7万平方米。 | 2022.12 |
| 12 | 城区公厕建造 | 完成11座城区老旧公厕升级改造和4座新建公厕建设，改善群众生活环境。 | 区城管局 | 1255  | 805  | 　 | 805  | 　 | 　 | 区城管局 | 1.完成公厕改造11座，其中，三龙片区6座、大两路片区5座。 | 2022.12 |
| 450  | 　 | 450  | 　 | 　 | 2.完成4座公厕建设。 | 2022.12 |