渝北发改投〔2025〕231号

 项目代码：2505-500112-04-01-216537

重庆市渝北区发展和改革委员会

关于渝北区兴隆镇2025年“四好农村路”改建工程（斑竹园、桥团路、沙瓦路、龚石路、牛河路、新梨路）立项的批复

重庆市渝北区兴隆镇人民政府：

你单位提交的《关于渝北区兴隆镇2025年“四好农村路”改建工程（斑竹园、桥团路、沙瓦路、龚石路、牛河路、新梨路）立项的请示》（兴隆府文〔2025〕38号）收悉。根据渝北府办发〔2025〕7号，经研究，同意于渝北区兴隆镇2025年“四好农村路”改建工程（斑竹园、桥团路、沙瓦路、龚石路、牛河路、新梨路）立项，现就有关事项批复如下：

一、项目法人：重庆市渝北区兴隆镇人民政府。

二、建设地址：渝北区兴隆镇龙寨村、广佛村、徐堡村、保胜寺村、永兴村、发扬村等。

三、建设方案：路线全长约9.1km，路基标准宽度4.5米，其中：斑竹园路1.5km，桥团路1km，沙瓦路2.7km，龚石路1.6km，牛河路1.5km，新梨路0.8km。主要建设内容包括路基路面、涵洞排水、标志标线及护栏等交安设施工程。计划于2025年8月开工，工期4个月。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资864.5万元。资金来源：区财政资金。

五、招标核准：施工采用公开招标。与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）及《重庆市招标投标条例》规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

请据此开展相关前期工作，办理相关手续。

此复

重庆市渝北区发展和改革委员会

 2025年5月13日

|  |
| --- |
| 公开方式：主动公开 |
| 抄送：区纪委监委，区财政局，区住建委，区审计局。 |
| 重庆市渝北区发展和改革委员会综合科 2025年5月13日印发 |