附件2

区教委“我为群众办实事——十百千万行动”推进情况公示表（九月）

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 责任单位 | 完成时限 | 工作进展 | 具体进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小学幼儿园建设 | 完成同茂幼儿园、金瓯理工国际幼儿园等2个幼儿园及龙塔学校扩建、悦来中学迁建、同茂小学等3个学校项目建设。 | 区教委、空港新城公司 | 12月30日前 | 1.同茂幼儿园正在进行室内装饰装修及室外环境施工收尾工作。 2.金瓯理工国际幼儿园正在进行室内装修。 3.龙塔扩建已完工投用。 4.悦来中学迁建已完工投用。 5.同茂小学室内装修、室外环境施工及消防水电安装。 | 达到85%以上。 | 区人大票决12项 |
| 2 | 发展普惠性学前教育 | 全区学前三年毛入园率保持在90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到80%，公办幼儿园占比达到51%。 | 区教委、区发展改革委、区财政局、区市场监管局、相关平台公司 | 12月31日前 | 1.正新建同茂幼儿园，改扩建两路幼儿园晚晴分园、实验中学附属幼儿园和实验三小附属幼儿园，已回购心海湾幼儿园。 2.扶持全区普惠性民办幼儿园办园，截至目前共计扶持补助2465万元。 3.开展公办民办幼儿园普及普惠督导评估监测试点。 | 达到60%。 | 市级分解至我区12项 |
| 49 | 学校建设 | 推进龙头寺小学等10所学校建设。 | 区教委、空港新城公司 | 12月31日前 | 宝桐小学、金鹏小学、宝圣湖学校、渝北中学保税港校区（I46-2、I46-3地块）等4所学校正在开展前期工作；空港实验中学正在进行基础施工；悦港中学、金石小学等3所学校正在进行基础施工；举人坝小学、龙兴C17地块中学等2所学校已完成主体结构施工正在进行二次结构施工。 | 无量化指标，需持续推进。 | 区级重点民生项目88项 |
| 50 | 学校维修改造 | 实施20所学校维修改造工程。 | 区教委、空港新城公司 | 12月31日前 | 渝北区实验三小（新校区）校舍改造工程等20个学校维修改在项目全部完工。 | 达到100%。 | 区级重点民生项目88项 |