附件1：

渝北区森林防火能力建设任务分解表（2021-2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类  别 | 建设任务 | 完成时间 | | | | | | 牵头单位 | 配合单位 | 实施单位 | 备注 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | **合计** |
| 1 | 人防建设 | 发送森林防火入林短信 | 600万条 | 600  万条 | 600  万条 | 600  万条 | 600  万条 | **3000万条** | 区林业局 |  |  |  |
| 2 | 开展区级森林防火集中宣传 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | **10次** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 3 | 技防建设 | 建设林火预警监控设备 | 67套 |  |  |  |  | **67套** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 4 | 购置无人机 |  | 17台 |  |  |  | **17台** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 5 | 物防建设 | 新建森林防火检查站 |  | 2个 | 2个 | 1个 |  | **5个** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 6 | 维护现有森林防火检查站 |  | 10个 | 20个 | 20个 | 22个 | **72个** | 区林业局 | —— | 有关镇街、国有林场 |  |
| 7 | 智能化扫码入山改造 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | **10个** | 区林业局 | —— | 有关镇街、国有林场 |  |
| 8 | 新建森林防火碑 | 10块 | 15块 | 15块 | 10块 | 10块 | **60块** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 9 | 维护森林防火碑 |  | 10块 | 10块 | 10块 | 10块 | **40块** | 区林业局 | —— | 有关镇街、国有林场 |  |
| 10 | 新建智能卡口 |  | 20个 | 50个 | 60个 | 20个 | **150个** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 11 | 新建森林消防水池 | 40个 | 80个 | 80个 | 60个 | 40个 | **300个** | 区林业局 | —— | 有关镇街、国有林场 |  |
| 12 | 维护现有森林消防水池 |  | 10个 | 10个 | 20个 | 12个 | **52个** | 区林业局 | —— | 有关镇街、国有林场 |  |
| 13 | 新建防火公路 |  |  |  |  |  | **263**  **公里** | 区交通局 | —— | 有关镇街、国有林场 | 自行向区交通局申报 |
| 14 | 维护现有防火公路 |  |  |  |  |  |  | 区交通局 | 区林业局 | 有关镇街、国有林场 | 按农村公路进行管养 |
| 15 | 物防建设 | 新建防火步道 |  | 5公里 | 5公里 | 10  公里 |  | **20**  **公里** | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 |  |
| 16 | 维护现有防火步道 |  |  |  |  |  |  | 区林业局 |  | 有关镇街、国有林场 | 按需进行 |
| 17 | 先期火情处置建设 | 强化防火装备配置，每月进行装备检测，确保防火装备正常使用 | —— | —— | —— | —— | —— | **——** | 区应急局 | 区林业局 | 有关镇街、国有林场 |  |
| 18 | 加强防火技能培训，每年开展不少于2次集中演练 | 36次 | 36次 | 36次 | 36次 | 36次 | **180次** | 区应急局 | 区林业局 | 有关镇街、国有林场 |  |

附件2：

渝北区森林防火能力建设投资概算表（2021-2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体类别 | 投资概算 | | | | 备注 |
| 建设规模 | 投资标准 | 估算投资（万元） | 小计 |
| 1 | **人防建设** | 发送森林防火入林短信 | 3000万条 | 0.07万元/万条 | 210 | **212** |  |
| 2 | 开展森林防火集中宣传 | 10次 | 0.2万元/次 | 2 |  |
| 3 | **技防建设** | 建设林火预警监控设备 | 67套 | 29.1万元/套 | 1950 | **2001** |  |
| 4 | 购置无人机 | 17台 | 3万元/台 | 51 |  |
| 5 | **物防建设** | 新建森林防火检查站 | 5个 | 15万元/个 | 75 | **3642** |  |
| 6 | 维护现有森林防火检查站 | 72个 | 2万元/个 | 144 |  |
| 7 | 智能化扫码入山改造 | 10个 | 3万元/个 | 30 |  |
| 8 | 新建森林防火碑 | 60块 | 1万元/块 | 60 |  |
| 9 | 维护森林防火碑 | 40块 | 0.2万元/块 | 8 |  |
| 10 | 新建智能卡口 | 150个 | 1.5万元/个 | 225 |  |
| 11 | 新建森林消防水池 | 300个 | 10万元/个 | 3000 |  |
| 12 | **物防建设** | 维护现有森林消防水池 | 52个 | —— | —— | 按需自行申报 |
| 13 | 新建防火公路 | 263公里 | —— | —— | 由区交通局组织实施 |
| 14 | 维护现有防火公路 | 466公里 | —— | —— | 纳入农村公路管养范围进行统筹 |
| 15 | 新建防火步道 | 20公里 | 5万元/公里 | 100 |  |
| 16 | 维护现有防火步道 | 39.8公里 | —— | —— | 按需自行申报 |
| 17 | **先期火情处置建设** | 防火装备更新 | 17个 | 10万元/个 | 170 | **260** |  |
| 18 | 防火业务能力培训 | 180次 | 0.5万元/次 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | **——** | **——** | **6115** | **6115** |  |

备注：投资金额以最终规划设计为准。