渝北林〔2023〕30号

重庆市渝北区林业局

关于下达2023年度首批森林防火能力提升项目森林消防水箱建设任务的通知

玉峰山、木耳、古路、兴隆、茨竹、大湾、龙兴、石船、统景、大盛、洛碛镇人民政府，王家街道办事处，各国有林场:

区委、区政府高度重视森林防火工作，强调要在防上面下功夫，要在灭上面做准备，全力推进林区森林消防水箱建设。为确保区委、区政府主要领导批示交办事项落到实处，根据重庆市渝北区人民政府办公室《关于印发渝北区森林防火能力建设提升行动（2021—2025年）实施方案的通知》（渝北府办发〔2021〕47号）文件，结合我区实际，拟分步实施森林消防水箱建设，现将建设任务下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、实施方式

各建设单位负责本区域森林消防水箱建设任务的具体实施，负责项目立项申报、用地的落实、出台工作责任考核奖惩办法、后期管理等。项目实施按照政府采购及招投标有关规定，遵循“公平、公正、公开”的原则，确定专业施工队伍实施，确保项目完成质量。

二、建设内容及要求

本年度森林消防水箱建设任务为80口，具体任务分配详见《2023年度首批森林防火能力提升项目森林消防水箱建设任务分配表》（附件1）。各单位森林消防水箱点位、容量及有关参数必须严格按照《渝北区森林消防水箱建设项目设计方案》要求（附件2）执行，确需更换建设点位的必须说明合理理由，并报我局批准同意后方可实施，否则不予验收。

三、项目验收

各单位要加强进度、造价、质量管理。项目建设完成后，由相关镇街组织，区林业局共同参与验收。本年度下达的森林消防水箱建设项目务必在当年7月前完工，未完工或验收不合格的资金不予拨付。

四、补助资金及拨付办法

（一）不同规格水箱最高限价为：60立方米森林消防水箱7.43万元/口，90立方米森林消防水箱9.12万元/口，120立方米森林消防水箱10.59万元/口。

（二）项目竣工结算审计等按相关规定办理。

（三）森林消防水箱完工验收合格后，各建设单位将报账资料交我局汇总后，由我局致函申请区财政局拨款。建设资金在预算年度内一次性支付，质保金的收退按相关规定办理。

五、档案管理

森林防火能力提升行动森林消防水箱建设项目的计划文件、作业设计、招投标、施工合同、验收等工程资料要单独立卷归档，并留存相关图片佐证资料，做到项目各环节档案齐全。

附件：1.渝北区2023年度森林防火能力提升项目森林消防水箱建设任务及资金分配表

2.渝北区森林消防水箱建设项目设计方案

重庆市渝北区林业局

2023年4月24日

（此件公开发布）

附件1

渝北区2023年度首批森林防火能力提升项目森林消防水箱建设任务分配表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 规格（立方米） | 计划数量（个） | 综合单价（万元） | 2023年建设任务（个） | 预算金额  （万元） |
| **渝北区** |  | **219** |  | **80** | 720.27 |
| **茨竹镇** | **小计** | **24** |  | **7** | 60.46 |
| 60 | 6 | 7.43 | 2 | 14.86 |
| 90 | 16 | 9.12 | 5 | 45.6 |
| 120 | 2 | 10.59 | 0 | 0 |
| **大盛镇** | **小计** | **10** |  | 4 | 34.79 |
| 60 | 2 | 7.43 | 1 | 7.43 |
| 90 | 7 | 9.12 | 3 | 27.36 |
| 120 | 1 | 10.59 | 0 | 0 |
| **大湾镇** | **小计** | **13** |  | **5** | 43.91 |
| 60 | 1 | 7.43 | 1 | 7.43 |
| 90 | 12 | 9.12 | 4 | 36.48 |
| **古路镇** | **小计** | **7** |  | **4** | 37.95 |
| 90 | 6 | 9.12 | 3 | 27.36 |
| 120 | 1 | 10.59 | 1 | 10.59 |
| **华蓥山林场** | **小计** | **14** |  | **5** | 45.6 |
| 90 | 13 | 9.12 | 5 | 45.6 |
| 120 | 1 | 10.59 | 0 | 0 |
| **龙兴镇** | **小计** | **14** |  | **5** | 42.22 |
| 60 | 7 | 7.43 | 2 | 14.86 |
| 90 | 7 | 9.12 | 3 | 27.36 |
| **洛碛镇** | **小计** | **32** |  | 8 | 72.96 |
| 90 | 32 | 9.12 | 8 | 72.96 |
| **木耳镇** | **小计** | **10** |  | 4 | 34.79 |
| 60 | 2 | 7.43 | 1 | 7.43 |
| 90 | 8 | 9.12 | 3 | 27.36 |
| **石船镇** | **小计** | **13** |  | 5 | 45.38 |
| 60 | 4 | 7.43 | 1 | 7.43 |
| 90 | 7 | 9.12 | 3 | 27.36 |
| 120 | 2 | 10.59 | 1 | 10.59 |
| **统景林场** | **小计** | **7** |  | 5 | 45.6 |
| 90 | 7 | 9.12 | 5 | 45.6 |
| **统景镇** | **小计** | **15** |  | 5 | 43.91 |
| 60 | 4 | 7.43 | 1 | 7.43 |
| 90 | 11 | 9.12 | 4 | 36.48 |
| **王家街道** | **小计** | **4** |  | 4 | 36.48 |
| 90 | 4 | 9.12 | 4 | 36.48 |
| **兴隆镇** | **小计** | **26** |  | 8 | 74.43 |
| 90 | 22 | 9.12 | 7 | 63.84 |
| 120 | 4 | 10.59 | 1 | 10.59 |
| **玉峰山林场** | **小计** | **19** |  | 7 | 63.84 |
| 90 | 19 | 9.12 | 7 | 63.84 |
| **玉峰山镇** | **小计** | **11** |  | 4 | 37.95 |
| 90 | 10 | 9.12 | 3 | 27.36 |
| 120 | 1 | 10.59 | 1 | 10.59 |

重庆市渝北区林业局 2023年3月24日印发