渝北区2021年-2022年保障性租赁住房配套设施项目完成情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 下达投资（万元） | 推进情况 | 业主单位 | 备注 |
| 1 | 安定路和正阳北路工程 | 保障性租赁住房配套项目 | 200 | 已完工 | 创新经济走廊公司 | 2021年计划 |
| 2 | 仙桃数据谷二期一标公寓基础配套设施项目 | 293 | 已完工 | 仙桃数据谷公司 | 2021年计划 |
| 3 | 重庆中美协同创新加速器及大数据学院配套公寓基础配套设施项目 | 472 | 已完工 | 仙桃数据谷公司 | 2021年计划 |
| 4 | 仙桃数据谷三期一标公寓基础配套设施项目 | 1884 | 已完工 | 仙桃数据谷公司 | 2021年计划 |
| 5 | 临空智能制造产业园配套公寓基础配套设施建设项目 | 200 | 已完工 | 空港经济公司 | 2021年计划 |
| 6 | 宝能西部物流供应链结算总部长租公寓基础配套设施项目 | 384 | 在建 | 重庆宝能供应链管理有限公司 | 2021年计划 |
| 7 | 安定路南延伸段道路改造项目（一期） | 270 | 已完工 | 创新经济走廊公司 | 2021年计划 |
| 8 | 西政住征小区基础配套设施项目 | 1800 | 在建 | 重庆西政房地产开发公司 | 2021年计划 |
| 9 | 空港新城H4道路工程 | 公租房配套基础设施 | 734 | 在建 | 空港新城公司 | 2021年计划 |
| 10 | 惯性器件科研生产基地建设项目基础配套设施项目 | 保障性租赁住房配套项目 | 824 | 在建 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 2022年计划 |