宝圣湖工委发〔2021〕128号

中共重庆市渝北区宝圣湖街道工作委员会

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

关于印发《宝圣湖街道消防安全大排查大整改

大落实专项行动方案》的通知

各社区，各办、所、站、中心、大队，有关单位：

根据区委办、区府办《关于印发全区消防安全大排查大整改大落实专项行动方案的通知》规定，结合街道实际，特制定《宝圣湖街道消防安全大排查大整改大落实专项行动方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

（此页无正文）

中共重庆市渝北区宝圣湖街道工作委员会

重庆市渝北区人民政府宝圣湖街道办事处

2021年10月14日

宝圣湖街道消防安全大排查大整改大落实
专项行动方案

为贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，落实市政府第149次常务会议关于加强消防安全的工作要求，深刻汲取近期国内火灾事故教训，坚决预防和遏制重特大火灾发生，全力维护社会大局和谐稳定。根据区委办、区府办《关于印发全区消防安全大排查大整改大落实专项行动方案的通知》规定，从即日起至12月底，在辖区集中开展消防安全大排查大整治大落实专项行动，结合街道实际，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的原则，广泛动员各部门、社会单位和基层网格力量，逐级落实安全监管责任，重点检查火灾高发单位和消防安全薄弱区域，集中整治行业消防安全工作，推行标准化管理，及时化解安全风险，消除火灾安全隐患，“确保不出大事，力争少出小事”的目标，为党的十九届六中全会召开营造良好消防安全环境。

- 重点任务

- 深入推进高层建筑专项整治。按照“远近结合、标本兼治”的原则，逐年落实《重庆市高层建筑消防安全提升计划（2020-2022年）》。在2021年按照《渝北区高层建筑消防安全综合治理工作督办推进台账》要求，持续推进整治消防设施、可燃雨棚及防护网、生命通道、用电用气、可燃油汽等安全突出问题，扎实开展高层建筑消防安全综合治理工作。同时，建立滚动排查整治机制，落实日周月检查制度，物业公司每日检查，社区每周检查，驻居干部、民警、物管办、应急办每月巡查，建立滚动排查台账。（责任单位：应急办、物管办、经发办、派出所、各社区）

- 持续打通生命通道工程。结合《渝北区高层建筑消防安全综合治理工作督办推进台账》要求，深化打通“生命通道”集中清障行动，建立部门联合执法、信息共享、情况通报工作机制，全面清理影响消防车通行和灭火救援的障碍物，严厉查处占用消防车道违规行为，完善消防车道、救援场地标识、标牌划线立牌，形成齐抓共管治理格局常态化。配合加快停车场建设和停车资源优化利用，通过“弹性停车、错时开放”等手段，盘活社会停车资源。在城市更新和老旧小区综合改造中，按照“一区一策”要求制定消防车通道治理方案。无物业管理的老旧住宅小区，要积极引进专业停车管理公司，合理利用空间规划建设停车位，规范管理居民停车。对新建高层建筑消防车道、消防救援场地标识制作要纳入建设工程消防验收内容。（责任单位：应急办、物管中心、城管大队、交巡警大队、派出所、各社区）

- 集中整治行业消防安全管理。各业务科室要督促和指导本行业领域社会单位，将消防安全纳入日常管理、督办检查、等级评定、考核评比等内容，组织对学校及幼儿园、养老服务机构、文化娱乐场所、星级宾馆饭店、商场市场、旅游景区、医疗卫生机构、宗教活动场所、古镇古寨、文物建筑和博物馆等行业单位集中开展排查整治，及时消除火灾隐患。推进养老机构、学校、医院、公共娱乐场所等行业消防安全标准化管理示范建设。进一步加强电动自行车消防安全综合治理，突出生产、销售、使用等重点环节，加强联合检查，完善监管机制。彻底排查摸清地下工程、交通隧道底数和消防安全现状，有效预防和遏制地下建筑火灾。持续加强工业厂房、仓储物流消防安全专项整治,督促企业全面开展消防安全自查自纠，切实提高火灾自防自救能力。（责任单位：各业务科室、派出所、各社区）

- （四）严格薄弱区域消防安全管理。各业务科室、派出所、各社区要加强城乡结合部、老旧小区、家庭生产加工作坊、彩钢板建筑、群租房、“三合一”“多合一”场所等突出消防安全风险管理“洼地”的火灾隐患排查力度，重点排查整治违规使用易燃可燃材料装修装饰、防火分隔不到位、疏散通道不畅通、违规存放易燃易爆危险品、消防设施损坏停用、电动自行车违规停放充电、违规用火用电、重点岗位人员责任不落实等突出问题。要继续加强对派出所列管单位、“九小场所”、住宅小区、居民楼院的防火检查和消防宣传，坚决遏制“小火亡人”事故发生。（责任单位：各业务科室、派出所、各社区）

（五）深化重大火灾隐患集中整治。对发现的重大火灾隐患全部挂牌督办，用好约谈手段，督促责任单位制定整改方案，建立隐患整改责任清单，落实整改经费，并采取临时性特殊防范措施，落实专人实行“死看死守”。（责任单位：应急办、派出所、各社区）

（六）加大消防宣传社会化力度。要结合消防安全宣传教育“五进”工作，广泛发动公众参与消防安全宣传活动。针对社区老年病残群体家庭，要上门进行消防安全宣传教育，帮助查找消除火灾隐患，实行“一对一”精准帮扶，遇到险情帮助疏散逃生。依托社区“小喇叭”宣传阵地，针对秋冬火灾特点，录制播放消防安全提示音频，真正做到精准宣传。（责任单位：应急办、民社办、派出所、文化中心、各社区。

（七）强化基层末端消防安全管控。应急办要加强“网格化”管理，建立健全消防安全管理办公室和村居消防工作小组，逐级明确消防工作责任人、消防专管员和网格员。要落实消防专管员工作职责，严格考核奖惩机制，打通消防管理“最后一公里”。要组织社区微型消防站队员开展个人防护、灭火器材等装备操作应用训练，达到“三知四会”灭火救援能力要求。社区微型消防站、志愿消防队等力量加强夜间值班和防火巡查，确保一旦出现火情及时报警，迅速扑救初起火灾和组织人员疏散。（责任单位：应急办、各社区）

三、工作步骤

（一）部署发动阶段（2021年9月14日前）。各部门、有关单位和社区，要制定工作方案，召开部署会议，明确职责、细化措施、广泛发动、部署到位。

（二）组织实施阶段（2021年9月15日至2021年11月30日）。各部门、有关单位和社区要对照工作方案，坚持“规定动作”与“自选动作”相结合，认真组织实施，定期调度推进，从严从实从细抓好各项责任措施落实，确保各项工作有序有力推进。

- （三）总结验收阶段（2021年12月1日至2021年12月31日）。各部门、有关单位和社区要认真总结经验做法，固化工作成效，健全完善火灾防控工作机制。

- 四、工作要求

- （一）提高认识，加强领导。开展消防安全大排查大整治大落实专项行动是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神的具体举措，各部门、有关单位和社区要切实增强责任感和紧迫感，坚决把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来。要强化组织领导，细化任务要求，结合本行业、本地实际，迅速制定工作方案，召开动员部署会议，逐级压实责任。

- （二）统筹兼顾，强化协作。各部门、有关单位和社区要将消防安全大排查大整改大落实专项行动和消防安全专项三年行动、高层建筑消防安全综合治理专项行动结合起来，统筹兼顾、协同推进。要紧盯当前社会面火灾防范工作的重点区域、重点行业、重点对象，深入排查整治火灾隐患，从严查处消防违法违章行为，切实做到“防大火、控小火”。要加强部门间沟通协调，科学安排各项任务，综合采取定期会商研判、联合执法等方式，有效聚合各方力量，形成整治合力。

- （三）加强协同，强化信息报送。各部门、有关单位和社区要按照时间节点，及时将该项工作动员部署情况及附件4于2021年10月22日前报送；10月起，每月22日报送落实情况统计表（附件1、2、3）和当月工作小结；12月31日前报送工作总结报告。联系人：兰静，邮箱：286454381@qq.com。

- 附件： 1.宝圣湖街道消防安全大排查大整改大落实专项行动工作落实情况统计表

- 2.渝北区高层建筑消防安全综合治理工作督办推进台账

- 3.宝圣湖街道高层建筑消防设施整改落实情况自查表

- 4.宝圣湖街道高层住宅小区消防安全管理基础台账

附件1

| 宝圣湖街道消防安全大排查大整治大落实专项行动落实情况 统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报 单位 | 统筹部署 推进情况 |  | 深入推进高层 建筑专项整治 |  |  | 持续打通生命 通道工程 |  | 严格薄弱区域消防安全管理 |  |  |  |  | 加大消防宣传社会化力度 |
|  | 专题会议（次） | 党政领导带队检查消防安全 （次） | 高层建筑管网无水整改已完成（栋） | 可燃雨棚拆除已完成（个） | 防盗网整改已完成（个） | 落实消防车通道标准化管理小区（个） | 清理障碍物（处） | 老旧小区排查（栋） | 小家庭生产加工作坊排查数 （家） | 排查整治彩钢板建筑（起） | “三合一”“多合一”“九小场所”场所排查数 （家） | 查处电动汽车、电动自行车违法行为（起） | 宣传教育受众（人次） |

附件2

- 渝北区高层建筑消防安全综合治理工作督办推进台账

2021年10月

一、建筑消防设施整治攻坚行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作要求 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑消防设施整治攻坚行动（区消防救援支队牵头，负责人：蹇子平；联系人：刘浩，电话：13658260630） | 攻坚整治消防用水问题 | 2020年的686栋消防用水问题完成验收检测 | 各镇街 | 2021年6月30日前，对2020年排查出的686栋高层建筑全部完成验收检测，对整改发现不符合要求的，一律予以重新整治，确保“整治一栋，合格一栋”。 |  |  |
| 2 |  |  | 逐栋开展消防水问题整治攻坚 | 各镇街 | 对新增发现存在消防用水问题整治的高层建筑进行攻坚整治，2021年6月30日前，全部进入施工阶段；10月月底前完成整改。 |  |  |
| 3 |  | 分类整治防设施隐患 | 摸清其他建筑消防设施隐患 | 各镇街 | 2021年8月底前，各镇街排查完毕辖区高层建筑存在的其他消防设施隐患。 |  |  |
| 4 |  |  | 制定整改方案 |  | 2021年10月底前，各镇街按轻重缓急分类制定限期整改方案并建立台账。 |  |  |
| 5 |  |  | 重大火灾隐患集中整治 | 各镇街 区消防救援支队 | 2021年8月底前，对排查发现存在重大火灾隐患的高层建筑，建立隐患台账，并依法提请区政府挂牌督办，采取警示约谈、集中曝光等方式，推动按期整改。 |  |  |
| 6 |  |  | 建立滚动排查整治机制 | 区消防救援支队 | 2021年6月底前，建立完善滚动排查整治机制（报市高层建筑消防安全综合治理工作领导小组办公室备案）。 |  |  |
| 7 |  |  |  | 各镇街 | 按照指定的滚动排查整治机制，指导单位落实自查，发动社区、网格开展主查，组建若干由1名镇街干部、1名公安民警（辅警）和N名村（社区）干部、网格员、志愿者、物业保安等组成的“1+1+N”工作专班，实行分片包干、全域覆盖、到点到人，以每月为一个轮次，每月抽查不少于辖区高层建筑总数的10%，滚动排查辖区高层建筑消防设施及消防管理隐患，并完善滚动排查台账，每月报送区消防安全委员会办公室。 |  |  |
| 8 |  | 强化整改资金保障 | 明确资金紧急使用、乡镇（街道）代修流程 | 区住房城乡建委 | 2021年10月底前，制定明确物业企业、街镇紧急使用物业专项维修资金程序。 |  |  |
| 9 |  |  | 统筹纳入老旧小区改造 | 各镇街 | 2021年7月底前，制定工作方案，对纳入2021年度老旧小区改造提升计划的高层建筑消防隐患整改，落实整改资金，并按计划推进整改。 |  |  |
| 10 |  |  |  | 区住房城乡建委牵头，区消防救 援支队配合 | 2021年6月底前，出台老旧小区消防安全专项整治工作方案。 |  |  |
| 11 |  | 加强整改质量管理 | 依法查处违法行为 | 区住房城乡建委 | 2021年7月起，依法查处资质不符合要求，违反工程建设强制性标准，降低工程质量，使用不合格建筑材料、构配件和设备等违法行为，并建立执法查处台账，每月动态更新。。 |  |  |
| 12 |  |  | 落实整改质量保修制度 | 各镇街 | 2021年7月底前，各镇街对消防用水问题整改完毕的高层建筑，落实整改质量保修制度。 |  |  |
| 13 |  | 巩固整治成效 | 消防设施维护管理 | 各镇街 | 2021年12月底前，各镇街逐栋明确消防安全管理单位和消防设施维护保养单位，并落实高层建筑消防设施维护管理公示制度。 |  |  |

二、可燃雨棚、突出外墙防护网整治攻坚行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃雨棚、突出外墙防护网整治攻坚行动（区住房城乡建委牵头，负责人：李享强；联系人：秦建，电话：13594222288） | 强化发动引导 | 发动引导排查整治 | 区住房城乡建委 各镇街 | 1.2021年3月25日前，制定工作方案，明确整治措施，确立整治标准，发布整治通告； 2. 2021年6月底前，建立工作机制，明确管理职责，发动社区、物业服务企业等一线力量开展全面排查整治，做实做细群众工作；积极引导业主自行拆改高层建筑可燃雨棚、突出外墙防护网。 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 开展集中拆改 | 可燃雨棚、防护网整改 | 各镇街 | 1.2021年6月底前，对高层住宅设置的可燃雨棚，进行拆除或更换为不燃、难燃材料；对突出外墙的防护网，进行拆除、更换或开设应急疏散逃生口； 2.2021年9月底前，对拒不整改的，依法开展联合整治，进行“定点拆除”，所有高层住宅可燃雨棚全部完成拆改； 3.2021年12月底前完成全区所有高层建筑可燃雨棚拆改。 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 严格日常管理 | 发挥日常安全管理前哨作用 | 各镇街 | 组织社区、物业服务企业切实履行发现、劝阻、报告高层建筑新增可燃雨棚、突出外墙防护网等隐患以及宣传教育职责，每月形成工作推进台账。 |  |  |
| 6 |  |  | 大力倡导和推广阻燃雨棚的生产、销售和安装，阻止可燃雨棚进入高层建筑 | 区市场监管局 | 2021年6月底前，制定工作方案，多形式、多渠道向塑料生产企业宣贯相关阻燃标准，倡导企业生产阻燃雨棚。 |  |  |
| 7 |  |  |  | 区商务委 | 2021年6月底前，完成相关文件制定，配合有关部门，鼓励和倡导符合相关标准阻燃雨棚的销售。 |  |  |
| 8 |  |  |  | 区市场监管局 | 配合重庆市市场监管局在雨棚相关产品的生产、销售环节开展产品质量监督抽查，每月形成监督抽查台账。。 |  |  |
| 9 |  |  |  | 区消防救援支队 | 加强高层建筑消防安全宣传教育，大力宣传可燃雨棚危害性，每月形成宣传台账。 |  |  |

三、深化打通“生命通道”集中清障行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化打通“生命通道”集中清障行动（区城市管理局牵头，负责人：肖永红；联系人：吴宇航、陈振，电话：17623819618、18983646012） | 严查严治违法行为 | 建立部门联合执法、信息共享机制 | 区城市管理局牵头，区公安交巡警、消防救援支队配合 | 2021年6月底前，建立联合执法、信息共享机制，并抄送市城市管理局。 |  |  |
| 2 |  |  | 持续开展执法行动 | 区城市管理局牵头，区公安交巡警、消防救援支队配合 | 2021年6月底前，制定区执法工作方案，常态化开展执法行动，清理影响消防车通行和灭火救援的各类障碍物，依法查处占用、堵塞消防车通道、消防救援场地的违法行为； 每月25日前填报本区开展执法行动数据。 |  |  |
| 3 |  |  | 开展综合治理 | 各镇街 | 2021年6月底前完成全面排查，并对占用、堵塞消防车通道严重的小区“一小区、一对策”制定限期整治方案，推动限期整改； 2021年12月底前，完成年内整治任务。 |  |  |
| 4 |  | 缓解停车供需矛盾 | 编制停车场专项规划和年度建设计划，加快停车场建设 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城市管理局 | 做好停车场项目的规划审批和用地保障工作。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 区住房城乡建委 | 区住建委牵头加快两路停车楼、空港片区碧湖路立体停车场、香港置地中央公园2#停车场、望乡变电站生态停车场等公共停车建设，确保车位尽早投用。 |  |  |
| 6 |  |  |  | 各镇街 | 属地镇街督促社区、物业管理单位规划小区内室外停车位。 |  |  |
| 7 |  |  | 盘活社会停车资源 | 区城市管理局 区公安分局 | 2021年12月底前，区城市管理局牵头制定《关于进一步加强和改进中心城区停车管理工作的实施意见》； 2021年8月底前，区公安分局牵头，建立工作机制，将城市道路停车管理划分为“禁停、临时停、规范停”三类实施分类管理。。 |  |  |
| 8 |  |  |  | 各镇街 | 2021年12月底前，制定辖区停车管理工作方案，因地制宜改进停车管理工作。 |  |  |
| 9 |  | 缓解停车供需矛盾 | 引导车辆停放行为 | 区发展改革委 | 2021年12月底前，按重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市公共停车服务收费管理办法》的通知（渝府办发〔2014〕55号）、重庆市物价局关于《关于公共停车服务收费有关问题的通知》（渝价〔2014〕175号）执行。 |  |  |
| 10 |  | 巩固“生命通道”管理 | 完善消防通道、消防救援场地标识验收 | 区住房城乡建委 各镇街 | 2021年12月底前，将新建高层建筑消防车道和消防救援场地标识纳入消防验收内容。 |  |  |
| 11 |  |  | 清理完善标识、标牌 | 各镇街 | 2021年7月底前，完成对消防车通道、消防救援场地标识、标牌的全面清理完善。 |  |  |
| 12 |  |  | 形成常态化管理 |  | 2021年9月底前，制定常态化管理机制，及时整改完善标线、标识不清晰、标牌损坏等问题。 |  |  |
| 13 |  |  | “一位一车”限量管理 |  | 2021年9月底前，各住宅小区完成停车位划设，落实“一位一车”限量管理。 |  |  |

四、深化用电用气专项整治行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化用电用气专项整治行动（区经济信息委牵头，负责人彭明亮，张凯、沈翱，电话：18883878317） | 深化供电供气设施排查整治 | 供电设施排查整治 | 各镇街 | 1.供电企业定期开展责任范围内设施检查维护保养，2021年6月底全部建立落实定期检查维护保养制度； 2.各镇街经信部门每月底前，对供电企业落实情况开展督导。 |  |  |
| 2 |  |  |  | 区经济信息委 | 2021年6月底前，区经济信息委通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各镇街工作情况开展督导。 |  |  |
| 3 |  |  | 供气设施排查整治 | 区经济信息委 | 1.2021年6月底前，供气企业完善高层建筑埋地管线基础台账，2021年12月底前，供气企业完成埋地管线数据测绘和标志设置，定期开展设施检查和维护保养； 2.每月底前，对供气企业落实情况开展督导。 |  |  |
| 4 |  |  |  | 区经济信息委 | 2021年6月、9月、12月底前，区经济信息委通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各镇街工作情况开展督导。 |  |  |
| 5 |  | 深化用电用气设施排查整治 | 落实安全用电用气管理责任 | 各镇街 区经济信息委 | 1.2021年6月底前，非居民用户依法开展用电用气设施检查检测和维护保养，排查整治用电用气安全管理制度缺失、责任不落实、设施安装管理不规范等问题； 2.2021年6月前，区经济信息委建立用户安全统计检查制度，督促城镇天然气经营企业将入户检查情况纳入月度经营信息内容每月报送； 3.2021年6月前，各镇街经信部门组织供电供气企业结合非居民用户检查安排，对非居民用户落实用电用气安全管理责任、隐患整治进行检查指导。 |  |  |
| 6 |  |  |  | 区经济信息委 | 2021年7月前，区经济信息委通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各燃气公司落实用户安全统计检查制度情况开展督导。 |  |  |
| 7 |  |  | 用电用气设施检查 | 区经济信息委 | 1.2021年6月底前，供气企业完成非居民用户检查并完善清单； 2.2021年6月底前，供电企业完成非居民用户，以及非居民用户与供电企业产权连接点及附属设施检查； 3.2021年6月底前，制定工作方案，定期检查供气、供电企业入户检查落实情况，清单建立情况。 |  |  |
| 8 |  | 深化用电用气设施排查整治 | 用电用气设施检查 | 区经济信息委 | 2021年6月底前，通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各镇街工作情况开展督导，特殊原因未能完成整治的，每季度督导进展情况。 |  |  |
| 9 |  | 深化物业设施排查整治 | 物业管理区域排查 | 各镇街 | 1.物业管理单位持续开展物业管理区域排查，切实履行发现、报告高层建筑内非法经营、储存、处置醇基燃料行为的职责； 2.2021年6月底前，各镇街住房城乡建委制定工作方案，每月对物业单位排查、整治情况进行督导。 |  |  |
| 10 |  |  |  | 区住房城乡建委 | 2021年6月、9月、12月底前，区住房城乡建委通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各镇街工作情况开展督导。 |  |  |
| 11 | 深化用电用气专项整治行动（区经济信息委牵头，负责人彭明亮，张凯、沈翱，电话：18883878317） | 深化物业设施排查整治 | 物业管理区域整治 | 区住房城乡建委 各镇街 | 1.各物业管理单位开展整治责任范围内问题，2021年6月底前解决电缆井防火分隔破坏、电力燃气设施占压圈围行为； 2.2021年5月、6月底前，区住房城乡建委对物业单位排查、整治情况进行督导；3.各镇街开展对辖区高层小区电缆井防火分隔排查整治，及时督促物业整改防火封堵、电线敷设不符合要求等问题；对设有公区配电柜、消防配电柜的电缆井推广安装悬挂式干粉灭火或气体灭火装置。 |  |  |
| 12 |  |  |  | 区住房城乡建委 | 2021年6月底前，区住房城乡建委通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各镇街工作情况开展督导，特殊原因未能完成整治的，每季度督导进展情况。 |  |  |
| 13 |  | 深化醇基燃料违法违规行为排查整治 | 全面排查 | 区经济信息委 各镇街 | 2021年4月底前，区经济信息委组织各镇街和行业协会开展高层建筑醇基燃料非法经营、存储、处置等方面拉网式摸排，并建立自查台账。 |  |  |
| 14 |  |  | 隐患整改 | 各镇街 | 1.2021年5月底前，督促指导物业、经营单位、用户制定整改方案，逐一落实隐患整改任务； 2.2021年6月底前，督促物业服务单位、社区居委会、隐患整治责任单位和个人对问题隐患进行整治；及时接受和处理群众来访和举报，依法依规查处整治期间发现的各类违法违规行为。 |  |  |
| 15 |  |  |  | 区经济信息委 | 2021年4月、5月，开展“四不两直”抽查，对各镇街经信部门排查、整治工作开展督导。 |  |  |
| 16 |  | 深化监管执法 | 解决入户难、隐患整改 难等问题 | 区经济信息委 各镇街 | 1.区经济信息委制定工作方案，定期将入户难、隐患整改难问题移交镇街道采取措施推动解决； 2.区经济信息委6月、9月、12月底前，对乡镇（街道）落实情况进行跟踪指导。 |  |  |
| 17 |  |  | 开展监督检查，查处违 法违规行为 | 区政府办、区经济信息委、区住房城乡建委、区应急局、区消防救援支队 | 2021年6月、9月、12月底前，区政府办组织相关主管部门通过计划检查、暗访检查、片区会议、通报等方式，对各镇街执法工作开展督导。 |  |  |

五、油汽类安全隐患整治行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油汽类安全隐患整治行动 （区商务委牵头，负责人：周远；联系人：曾敏进，电话：15111887383） | 开展全面排查 | 清理排查 | 区商务委、各镇街 | 2021年5月底前，对高层建筑内非法经营、储存可燃油料等问题逐一清理排查，并建立隐患排查台账。 |  |  |
| 2 |  |  | 化解矛盾纠纷，加强稳 控管理 |  | 2021年5月底前，制定工作方案，对排查出的矛盾纠纷，及时化解，对排查出的重点群体和人员，及时落实稳控措施，严防失控漏管。 |  |  |
| 3 |  | 限期整改隐患 | 落实责任主体，完成隐 患整改 | 各镇街 | 2021年6月底前，各镇街制定整改方案，逐一落实隐患整改责任主体，明确整改时限和具体整改任务，强化整改措施，完成对辖区高层建筑内可燃油料非法经营、储存问题整治。 |  |  |
| 4 |  | 严格依法查处 | 开展监督检查 | 区商务委 | 2021年8月底前，建立油汽类安全隐患督促整改台账，对各镇街排查发现的隐患督促整改，推动按期整改。 |  |  |
| 5 |  |  | 严肃查处违 法违规行为 | 各镇街 | 2021年8月底前，各镇街制定工作方案，对排查整治过程中发现的违法违规行为进行严厉查处，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。 |  |  |

六、消防安全管理能力提升行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全管理能力提升行动（区消防救援支队牵头，负责人：蹇子平；联系人：朱小杨，电话：17783091893） | 推行标准化管理 | 自查指南和日常检查指引 | 区消防救援支队 | 2021年10月底前，对市消防救援总队制定的高层建筑消防安全自查指南和日常检查指引进行宣贯培训。 |  |  |
| 2 |  |  | 召开全区现场会，推广试点经验 | 区消防救援支队 | 2021年10月底前，召开高层建筑消防管理现场会，推广试点经验。 |  |  |
| 3 |  |  | 常态开展消防检查整治动态隐患 | 各镇街 | 高层建筑物业服务企业开展每日防火巡查，每月防火检查，及时整改发现的隐患。 |  |  |
| 4 |  | 强化网格化管理 | 逐栋明确楼栋长 | 各镇街 | 2021年12月底前，各镇街逐栋明确高层住宅建筑楼栋长。 |  |  |
| 5 |  |  | 加大消防监督检查力度 | 区公安分局 各镇街 | 1.2021年6月底前，各公安派出所将高层住宅小区物业服务企业纳入列管单位名单； 2.2021年12月底前，各公安派出所对列管的高层住宅小区物业服务企业全部开展一次消防安全检查； 3.2021年12月底前，各镇街对无物业服务企业的高层住宅小区全部开展一次消防安全检查。 |  |  |
| 6 |  |  |  | 区公安分局 区消防救援支队 | 2021年6月底前，对市级部门出台的公安派出所消防工作的意见进行宣贯培训。 |  |  |
| 7 |  | 加强智能化管理 | 推进物联感知终端建设 | 区消防救援支队 | 2021年12月底前，10个高层示范小区完成智慧化建设任务。 |  |  |
| 8 |  |  | 安装火灾报警探测装置 | 各镇街 | 2021年12月31日前，全区完成3000个独立式火灾探测报警器安装任务。 |  |  |

七、居民消防安全素质提升行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民消防安全素质提升行动（区消防救援支队牵头，负责人：郭欣；联系人：张烨玄，电话：17784248118） | 深化消防宣传五进 | 定期曝光违法行为 | 区消防救援支队 | 适时制作消防暗访片。 |  |  |
| 2 |  |  | 将《中小学消防安全教育读本》纳入政府采购目录 | 区消防救援支队 | 2021年12月底前，各镇街将《中小学消防安全教育读本》纳入政府采购目录。 |  |  |
| 3 |  |  | 组织开展高层住宅小区疏散逃生演练 | 各镇街 | 2021年12月底前，各镇街组织高层住宅小区全部开展1次疏散逃生演练。 |  |  |
| 4 |  | 织密宣传阵地网络 | 精准开展消防教育培训 | 各镇街牵头，区消防救援支队配合 | 2021年12月底前，各镇街依托“全民消防安全学习云平台”，实现消防安全重点单位上线使用全覆盖，上线使用率不低于辖区常住人口数量的5%。 |  |  |
| 5 |  |  | 建设消防科普教育基地 | 各镇街牵头，区消防救援支队配合 | 2021年12月底前，各镇街建成消防科普教育基地（含消防教育场馆、消防主题公园）不少于1个。 |  |  |
| 6 |  | 培育消防安全文化 | 纳入社会主义精神文明建设内容 | 区文明办 | 将“畅通生命通道”“爱护消防设施”等消防安全教育纳入社会主义精神文明建设内容 |  |  |
| 7 |  |  | 建立消防志愿者 | 区消防救援支队 | 2021年12月底前，建立1支品牌志愿服务队，完善相关制度。 |  |  |
| 8 |  |  | 将消防宣传教育纳入文化下乡、走基层活动，积极创作消防文化文艺作品 | 区文化旅游委 | 2021年12月底前，在全区文化下乡的演出活动中安排消防宣传教育的内容；采取第九届重庆市乡村文艺会演方式，对消防安全教育进行推广。 |  |  |

八、灭火应急能力提升行动

| 序号 | 专项行动 | 工作任务 |  | 责任单位 | 工作安排 | （）月进度情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火应急能力提升行动（区消防救援支队牵头，负责人：陈德榜；联系人：卢春华，电话：13648265659） | 建设小型消防站 | 中心城区和区域中心城市在高层建筑密集区、核心商圈，布点建设小型消防站 | 区消防救援支队 | 2021年12月底前，悦来国博中心小型站开工建设。 |  |  |
| 2 |  | 建强微型消防站 | 高层建筑建设微型消防站 | 各镇街牵头，区住房城乡建委、区消防救援支队配合 | 2021年12月底前，各镇街所有高层公共建筑、高层住宅小区建设成微型消防站。 |  |  |
| 3 |  | 配强灭火攻坚专业力量 | 组建1支建筑火灾扑救编队 | 区消防救援支队 | 1、2021年6月前，完成1支建筑火灾扑救编队人员、车辆配备，制定作战力量编成，确保编队定人定车定岗； 2021年11月前，开展高层建筑实战拉动演练，切实提升专业作战水平。针对高层建筑火灾典型战例定期开展复盘推演，加强各类灾害事故技战术研究。 |  |  |

### 附件3

### 宝圣湖街道高层建筑消防设施整改落实情况自查表（一）

| 所属社区 | 项目名称 | 涉及的楼栋 | 存在问题 | （ ）月整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翠苹路 | 东衡滨城 | 1-6号楼 | 室内消火栓系统： 1、2栋1单元屋顶试验栓压力表损坏 2、5栋1单元最不利点消火栓压力不满足0.07MPa 3、室内消火栓部分缺水带水枪接口 |  |
| 宝圣西路 | 凯圣佳园 | A-C号楼 | 室内消火栓系统： 1、A栋最不利点消火栓压力不满足0.07MPa |  |
| 金石路 | 华府春城 | 1-3号楼 | 室内消火栓系统： 1、3栋最不利点消火栓压力不满足0.07MPa |  |
| 宝圣湖 | 圣湖天域 | 2-6号楼、8-11号楼 | 室内消火栓系统： 1、3栋、4栋、6栋最不利点消火栓压力不满足0.07MPa |  |
| 宝圣湖 | 翠湖柳岸 | 1-3号楼 6-10号楼 12-14号楼、23号楼 | 室内消火栓系统： 1、10栋最不利点消火栓压力不满足0.07MPa 2、9栋屋顶试验消火栓无压力表 3、室内消火栓双头栓缺少一套水带水枪 |  |
| 宝圣南路 | 番茄花园 | 1、3号楼 | 无问题点 |  |
| 金果路 | 枫桥水郡 | 1-3号楼 16-21号楼 | 室内消火栓系统： 1、1-3栋室内消火栓部分缺失水枪水带 |  |
| 宝圣南路 | 巴山夜雨 | 1号楼、3-5号楼 8号楼、11号楼、13号楼 | 室内消火栓系统： 1、1栋屋顶试验栓无压力表 2、室内消火栓部分水带、水枪、接口缺失 |  |
| 果塘湖 | 盛世明珠 | 5-6号楼 | 室内消火栓系统： 1、5栋最不利点消火栓压力不满足0.07MPa |  |
| 金果路 | 农业园区管委会集资房 | A号楼、B号楼、D号楼 | 室内消火栓系统： 1、室内消火栓部分缺接口和水枪 |  |

### 宝圣湖街道高层建筑消防设施整改落实情况自查表（二）

| 所属社区 | 项目名称 | 涉及的楼栋、总层数 | 存在问题 | （ ）月整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海福路 | 水天一色 5号楼 | 5号楼18层 | 1、室内消火栓、喷淋泵无法启动。2、室外消火栓无水。3、整个消火栓立管无水无压。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区1栋 | 1栋18层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区2栋 | 2栋18层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区3栋 | 3栋21层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区4栋 | 4栋21层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区5栋 | 5栋18层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区6栋 | 6栋19层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 宝圣西路 | 海德盛世A区7栋 | 7栋19层 | 室内消火栓双头栓只有一套水枪水带。 |  |
| 海福路 | 富悦新城1栋 | 1栋12层 | 1、市政水直供上楼，水泵房未使用。2、室内消火栓部分组件缺少水枪水带。 |  |
| 海福路 | 富悦新城2栋 | 2栋12层 | 室内消火栓双头栓缺失水枪水带一套。 |  |
| 海福路 | 富悦新城3栋 | 3栋12层 | 双头栓只配一条水带。 |  |
| 海福路 | 富悦新城4栋 | 4栋12层 | 室内消火栓部分组件缺少水枪水带。 |  |
| 海福路 | 富悦新城5栋 | 5栋12层 | 室内消火栓双头栓缺失水枪水带一套 |  |
| 海福路 | 交通佳苑1栋 | 1栋21层 | 1、消火栓泵无法启动。2、层顶有水无压。 |  |
| 宝圣湖 | 丽源岛5栋 | 5栋11层 | 楼层立管无水无压（消防水池在做防火处理，将水放了的）。 |  |
| 湖滨西路 | 易博华源6栋 | 6栋18层 | 室内消火栓部分组件缺少水枪。 |  |
| 湖滨西路 | 易博华源8栋 | 8栋18层 | 室内消火栓部分组件缺少水枪水带。 |  |
| 宝圣南路 | 云湖花园7栋 | 7栋12层 | 室内消火栓标记明显，部分缺少接口。 |  |
| 宝圣南路 | 云湖花园 13栋 | 13栋12层 | 喷淋泵、消火栓泵现场启动成功；顶层消火栓0.3MPA。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家1栋 | 1栋31层 | 室内消火栓有水0.02MPA。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家2栋 | 2栋28层 | 室内消火栓有水0.08MPA。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家3栋 | 3栋24层 | 无 |  |
| 果塘湖 | 青河世家4栋 | 4栋25层 | 喷淋泵无法启动。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家5栋 | 5栋25层 | 无 |  |
| 果塘湖 | 青河世家6栋 | 6栋25层 | 无 |  |
| 果塘湖 | 青河世家7栋 | 7栋28层 | 无 |  |
| 果塘湖 | 青河世家8栋 | 8栋29层 | 室内消火栓屋顶0.02MPA，自动喷水灭火系统报警阀组件部分缺失。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家9栋 | 9栋18层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家10栋 | 10栋20层 | 室内消火栓部分标记缺少。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家11栋 | 11栋18层 | 无 |  |
| 果塘湖 | 北岸明珠1栋 | 1栋27层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 果塘湖 | 北岸明珠2栋 | 2栋27层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 果塘湖 | 北岸明珠3栋 | 3栋27层 | 无 |  |
| 果塘湖 | 北岸明珠4栋 | 4栋27层 | 无 |  |
| 金果路 | 青河苑4栋 | 4栋18层 | 无 |  |
| 金果路 | 青河苑5栋 | 5栋18层 | 无 |  |
| 金果路 | 青河苑6栋 | 6栋18层 | 无 |  |
| 金果路 | 青河苑7栋 | 7栋23层 | 无 |  |
| 金果路 | 青河苑8栋 | 8栋18层 | 室内消火栓系统压力表损坏。 |  |
| 金果路 | 青河苑9栋 | 9栋18层 | 无 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑1栋 | 1栋18层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪水带。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑2栋 | 2栋18层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪水带。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑3栋 | 3栋18层 | 1、室内消火栓压力值0.01MPA。2、室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑4栋 | 4栋18层 | 1、室内消火栓压力值0.07MPA。2、室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑7栋 | 7栋18层 | 1、室内消火栓压力值0.03MPA。2、室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑8栋 | 8栋18层 | 1、室内消火栓压力值0.03MPA。2、室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑9栋 | 9栋18层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪水带接口。 |  |
| 金石路 | 天高鸿苑10栋 | 10栋18层 | 室内消火栓配件部分缺少水枪水带接口。 |  |
| 果塘湖 | 春光港湾1栋 | 1栋32层 | 1、室内消火栓压力值0.01MPA。2、室内消火栓配件部分缺少水带水枪。 |  |
| 果塘湖 | 春光港湾2栋 | 2栋33层 | 1、室内消火栓压力值0.03MPA。2、室内消火栓配件部分缺少水枪。 |  |
| 果塘湖 | 春光港湾3栋 | 3栋11层 | 室内消火栓双头栓缺失水枪水带一套。 |  |
| 果塘湖 | 春光港湾4栋 | 4栋12层 | 室内消火栓双头栓缺失水枪水带一套。 |  |

### 宝圣湖街道高层建筑消防设施整改落实情况自查表（三）

| 所属社区 | 项目名称 | 地址 | 存在问题 | （ ）月整改落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝圣湖 | 丽源岛 | 湖滨东路73号 | 消防水池刚做完防水处理，发现有两根控制柜的电缆掉落在水池里，所以将水池用水全部放空，等电缆处理完了之后再放水保压 |  |
| 海福路 | 水天一色 | 海福路28号 | 5栋楼层整个立管无水无压，室内消火栓泵和喷淋泵无法启动，消防未整改过 |  |
| 海福路 | 交通佳苑 | 海福路88号 | 室内消火栓泵无法启动，屋顶有水但无压。 |  |
| 果塘湖 | 青河世家 | 果塘路139号 | 喷淋泵故障，无法启动 |  |

附件4

| 宝圣湖街道 社区高层住宅小区消防安全管理基础台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅 小区名称 | 是否有 物业公司 | 物业 公司名称 | 消防安全联系人 | 联系电话 |  | 楼栋名称 | 是否建立 微型消防站 | 楼栋长 姓名 | 联系电话 |  |
|  |  |  |  | 办公 电话 | 手机 |  |  |  | 办公电话 | 手机 |

| 宝圣湖街道 社区消防重点单位管理台账 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防重点 单位名称 | 消防安全 联系人 | 联系电话 |  | 备注 |
|  |  | 办公电话 | 手机 |  |

重庆市渝北区宝圣湖街道党政办           2021年10月14日印发