**2022年度区级彩票公益金项目基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 重庆市渝北区大湾镇人民政府 | 项目名称 | 大湾镇养老服务中心装修项目 |
| 项目单位责任人 | 彭燕 | 联络人及联系方式 | 车老师、许老师67213335 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 彩票公益金 | 资金下达数（万元） | 65.641811 |
| 实际支出（万元） | 65.641811 | 其中：彩票公益金支出（万元） | 65.641811 |
|  | 资金是否结余 | 否 | 结余处理 |  |
| 项目内容 | 项目概况，周期，实施内容：大湾养老服务中心，位于大湾镇滨河路社区，依托大湾敬老院建设，其建筑面积1256平方米，改造面积1888.58平，设置托养护理、生活照料、医疗保健、文体活动等功能区域，按照《老年人照料设施建筑设计标准》进行布局，根据《重庆市社区养老服务中心视觉识别系统方案》进行风格装饰。提供特困老年人集中照护和失能老年人康复护理服务，定期组织老年人开展文体活动、健康体检、人文关怀、亲情联络、生活照料、志愿服务、紧急救援等服务。项目建设周期为4个月，依托大湾镇敬老院进行改建建设。 |
| 项目完成情况：依托大湾敬老院建筑建设，对其室内1196.37平方米，及室外632平方米建筑面积进行设计，施工，强弱电、室内外环境、装饰、适老化改造，打造出宜老化居住环境，现已完成该项目建设。 |
| 资金使用情况（详细说明）：设计费10608.425元，监理费10752元，跟审7346.22元，施工费约627711.465万元，合计656418.11元 |
| 实际效果：建成社区居家养老设施网络，完善了“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”养老服务体系建设，补齐了社区居家养老服务覆盖短板,全面提升了养老服务质量,让老年人健健康康有尊严、舒舒服服有品质。 |
| 项目依据 | 立项依据：《渝北区农村养老服务全覆盖实施方案》 (渝北府办发〔2021〕37号) |
| 采购方式：直接支出、购买服务，询价采购 |
| 绩效评价及其他 | 绩效评价：按时按质完成装修目标，向辖区老年人提供了丰富多彩的养老服务，提高了老年人社区服务满意度，增强了社会影响力。 |
| 审计结果：未审计 |
| 是否接受投诉及其他：否 |

