重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

关于转发《重庆市渝北区2022年迎峰度夏

电力保障工作方案》的通知

各社区、各部门：

《重庆市渝北区2022年迎峰度夏电力保障工作方案》现转发给你们，请认真组织实施。

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

2022年6月26日

（此件公开发布）

重庆市渝北区2022年迎峰度夏电力保障

工作方案

为切实做好2022年迎峰度夏期间（2022年6-9月）电力运行调度工作，根据国家能源保供工作会议和市政府电力电煤保供专题会议精神，按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市2022年迎峰度夏电力电煤保障工作实施方案的通知》（渝府办发〔2022〕54号）要求，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持系统观念，强化底线思维，加强统筹协调，突出抓好电力电量电煤平衡和综合调度工作，科学实施有序用电方案，着力营造节约用电浓厚氛围，坚决守住民生用电底线，确保不发生缺煤停机、不发生非计划停机、不发生拉闸限电事故、不发生负面舆情事件，千方百计保障全区电力需求，助推全区经济社会高质量发展。

二、重点任务

（一）根据市级下达的统调电网企业迎峰度夏期间发电工作目标，指导督促各单位抓好落实。（时限要求：2022年9月底前；责任单位：区经济信息委、国网市北供电分公司。）

（二）按照“需求响应优先，有序用电保底”原则，编制渝北区2022年丰水期（5-10月）有序用电实施方案，并按照有序用电方案执行。开展中央空调智能化管理设备安装和用电需求侧响应工作。（时限要求：2022年10月31日前；责任单位：区经济信息委、国网市北供电分公司。）

（三）根据迎峰度夏电力调度考核管理办法，压实供电企业电力保供主体责任，确保迎峰顶峰期间实现正常供应；落实地方电网高峰期间自平衡措施。（时限要求：按市级计划落实；责任单位：区经济信息委、国网市北供电分公司。）

（四）供电企业要组织开展隐患大排查大整治工作，做到隐患排查不留死角，确保隐患整改率达100%，为全区迎峰度夏电力稳定供应奠定坚实基础。（时限要求：2022年6月30日前；责任单位：国网市北供电分公司。）

（七）供电企业要加强供电线路及设施日常检修维护工作。（时限要求：2022年6月30日前；责任单位：国网市北供电分公司。）

（八）加强宣传协调，正确引导预期，增进公众理解。充分发挥用户用电系统、用电设备调节能力，引导用户主动参与用电削峰填谷。（时限要求：2022年6月30日前；责任单位：区经济信息委、区融媒体中心、区机关事务中心、国网市北供电分公司。）

（九）根据2022年渝北区丰水期有序用电工作方案，引导高耗能行业企业在7-8月削减高峰期负荷需求，缓解高峰期电力缺口。（时限要求：2022年6月30日前；责任单位：区经济信息委、国网市北供电分公司。）

（十）供电企业要根据国网市电力公司的统一安排组织开展有序用电演练。（时限要求：2022年6月30日前；责任单位：国网市北供电分公司。）

（十一）严格落实全市用电高峰期（7-8月）10千伏一般工商业分时电价政策及居民用电高峰期临时分时电价政策研究出台进度，鼓励引导工商业和居民用户主动参与调峰、错峰，缓解高峰期电力缺口。（时限要求：2022年9月底前；责任单位：区发展改革委、区经济信息委、区商务委、国网市北供电分公司。）

（十二）发挥党政机关、国有企事业单位等节约用电带头作用，引导全社会节约用电，营造全社会节约用电良好氛围。（时限要求：2022年6月30日前；责任单位：区国资委、区机关事务中心。）

（十三）各镇街、各区属国有公司要积极引导各自辖区内用电企业积极配合国网市北供电分公司开展全区电力保供工作。（时限要求：6月25日前；责任单位：区经济信息委、各区属国有公司、国网市北供电分公司、各镇街。）

三、工作要求

（一）全面压实各级责任。区级有关部门要按照“一单位一专班”工作要求，细化工作方案，供电企业要限期完成对配电网的计划检修和改造，确保迎峰度夏期间电网安全运行。

（二）实行限时办结机制。有关责任单位要按照本方案明确的重点工作任务，建立工作清单，严格按照时限要求，倒排工期，确保各项工作任务按时完成。同时，供电企业要细化节点目标、增添工作措施，确保目标实现。

（三）加强督促检查问责。区经济信息委要加强对各责任单位工作落实和完成情况的跟踪协调，对责任不落实、工作不到位的单位，由区政府组织约谈，对造成严重后果的单位和个人，要严肃追责问责。

附件：1. 渝北区供电企业名单

2. 渝北区2022年迎峰度夏电力保障工作任务分工

附件1

渝北区供电企业名单

供电企业（1家）：国网重庆市电力公司市北供电分公司（即“市北供电公司”），负责渝北全区的供电工作。

附件2

渝北区2022年迎峰度夏电力保障工作任务分工

| 序号 | 工作内容 | 时间要求 | 工作要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组建工作专班。建立以区政府主要领导为组长，分管副区长为副组长，相关区级部门为成员的工作专班，建立沟通顺畅、运行有力、执行高效的工作体系。 | 6月中旬 | 立即建立工作专班和工作调度体系。 | 区政府办公室、区经济信息委 |
|  | 完善工作机制。对标迎峰度夏电力保障、需求响应、中央空调智能化管理设备安装、削峰移峰、有序用电等实施方案，结合辖区能源保障工作特点，制定细化工作方案，开展“日监测、周调度、月评估”。专班主要责任人要定期研究工作推进落实情况，协调解决问题。 | 6月中旬 | 对标迎峰度夏相关工作方案，细化工作措施，开展“日监测、周调度、月评估” | 区政府办公室、区经济信息委、市北供电公司 |
|  | 做好水情、雨情等气象和水库运行等防汛相关服务保障，及时将水情、雨情等信息通报给水电企业。 | 迎峰度夏期间 | 做好水情、雨情等气象和水库运行等防汛相关服务保障。 | 区水利局、区气象局 |
|  | 对照《2022年重庆电网需求响应实施方案（试行）》，发挥工作专班统筹调度和引导指导作用，会同供电企业，组织辖区用户积极主动参加需求响应。 | 迎峰度夏期间 | 组织辖区用户积极主动参加需求响应。 | 区经济信息委、区商务委、市北供电公司、各镇街、各区属国有公司 |
|  | 开展重点行业资源普查，通过市场化手段挖掘用户侧响应潜力，引导用户尽力参与需求响应，减少电网高峰期用电负荷，保障电力有序供应。 | 6月底 | 开展重点行业资源普查，通过市场化手段挖掘用户侧响应潜力。 | 市北供电公司 |
|  | 对照《加快推进大型楼宇中央空调安装智能化管理设备工作方案》，摸清本地区安装空调智控设备改造的基数，率先推动企事业单位“应装尽装”，发挥示范带动效应。向空调负荷集中的单位进行集中宣传推广，引导和支持有关单位尽快安装应用，做好绿色节能降负。对标市级工作任务，会同供电单位对标对表推进，务必按要求完成空调智能控制设备安装工作。 | 6月底 | 全面推进空调智能控制设备安装，机关及国有企事业单位“应装尽装”，引导支持符合条件的单位尽快安装。 | 区经济信息委、区商务委、区国资委、区机关事务中心、市北供电公司 |
|  | 重点抓好高耗能行业削峰移峰用电。督促重点企业全面参与“月削峰”和“跨月移峰”，削减7—8月用电需求。 | 迎峰度夏期间 | 重点抓好高耗能行业削峰移峰用电。要落实专人专班督促高耗能企业落实好削峰移峰安排。 | 区经济信息委、市北供电公司、各高耗能企业 |
|  | 严格落实《全市加强党政机关节约用电工作的通知》相关要求，确保党政机关发挥示范带动作用。做好迎峰度夏期间全社会节约用电宣传工作，突出抓好全区机关单位和国有企事业单位节约用电管理，引导全社会节约用电。扎实开展节约用电宣传，树立节约用电新风尚，营造全社会节约用电良好氛围。 | 迎峰度夏期间 | 研究制定迎峰度夏期间节约用电方案，发挥地方党政机关节约用电示范带动作用，突出抓好本地区国有企事业单位节约用电管理，扎实开展节约用电宣传，营造全社会节约用电良好氛围。 | 区经济信息委、区国资委、区机关事务中心、市北供电公司 |
|  | 指导供电企业和专变用户（100千伏安以上且纳入有限用电的工业企业用户）加快负控装置安装，确保迎峰度夏前实现专变用户负荷监测能力达100%。 | 6月底 | 指导供电企业和专变用户加快负控装置安装，实现专变用户负荷监测能力达100%。 | 区经济信息委、各镇街、各区属国有公司、市北供电公司 |
|  | 督促辖区内供电企业和电力用户严格执行有序用电纪律，严格执行有序用电计划，同时防止供电企业“以拉代限”，确保不发生因有序用电执行不到位导致的拉闸限电。 | 启动有序用电期间 | 严格执行有序用电计划，确保不发生因有序用电执行不到位导致的拉闸限电。 | 区经济信息委、各镇街、各区属国有公司、市北供电公司 |
|  | 根据市区两级开展有序用电演练工作总体安排，对照本地区有序用电方案，组织配合做好有序用电演练，确保相关电力用户演练“全覆盖”。 | 6月底 | 按照电力用户“全覆盖”要求开展辖区有序用电演练。 | 区经济信息委、各镇街、各区属国有公司、市北供电公司 |
|  | 积极开展政策宣传解读，保障重点企业用户知情，共同参与做好有序用电演练，将有序用电工作部署落到实处，确保有序用电快速启动和执行。 | 迎峰度夏期间 | 积极开展政策宣传解读，保障有序用电快速启动和执行。 | 各镇街、各区属国有公司、市北供电公司 |
|  | 督促相关责任单位要与供电企业强化信息沟通和衔接，做好信息发布工作。做好舆情监测引导，掌握、响应和反馈舆情动态，对电力保供有关诉求及时回应解决，杜绝发生信访、群访事件。 | 迎峰度夏期间 | 做好保供正面宣传引导和舆情监测，及时有效处置舆情事件。 | 区委网信办、区经济信息委、各镇街、各区属国有公司、市北供电公司 |
|  | 严格对标电力电煤保供总体要求，“清单化、责任制”推进本地区迎峰度夏保供工作，全面压实各单位工作责任。严肃工作纪律，对供给侧保障不努力、需求侧响应推动弱、有序用电组织差，以及因责任落实不到位发生重大事件的单位，予以追责问责。 | 迎峰度夏期间 | 严格工作纪律，严肃追责问责。对供给侧保障不力、需求侧响应推动弱、有序用电组织差，以及因责任落实不到位发生重大事件的单位，予以追责问责。 | 各有关单位 |
|  | 于6月30日前向市经济信息委报送有关工作方案，每月10日向市经济信息委报送工作落实情况。 | 按通知要求时限完成 | 及时向市经济信息委报送有关工作方案、工作落实情况 | 区政府办公室、区经济信息委 |
|  | 落实属地安全保障责任，有关单位要加大对重要电力线路、变电站和开闭所等电力设施巡查巡检力度，严防车辆、施工和无人机等破坏电力正常运行行为，严厉打击盗窃电力设施设备等违法行为，确保电力设施正常运行。 | 迎峰度夏期间 | 落实属地责任，加大对重要电力线路、变电站和开闭所等电力设施巡查巡检力度，严防破坏电力正常运行行为，确保电力设施正常运行。 | 市北供电公司 |