**2022年度区级彩票公益金项目基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 兴隆镇人民政府 | 项目名称 | 兴隆镇养老中心改建暨适老化改造项目 |
| 项目单位责任人 |  李长江 | 联络人及联系方式 | 池均15923952389 |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 彩票公益金 | 资金下达数（万元） | 30.5126 |
| 实际支出（万元） | 30.5126 | 其中：彩票公益金支出（万元） | 30.5126 |
|  | 资金是否结余 | 否 | 结余处理 |  |
| 项目内容 | 项目概况，周期，实施内容：兴隆镇养老服务中心适老化改造实施周期2021年5月至2021年12月，室内功能区改造约800平方米，外环境改造约1500平方米，设置休闲娱乐区，生活照料区、医疗保健区 、托养护理区四大功能区，康复花园及设施设备添置等。 |
| 项目完成情况该项目于2021年12月完工，达到建设要求。 |
| 资金使用情况：2022年使用区级资金30.5126万元，已全部适用于兴隆镇养老中心改建暨适老化改造当中，包含部分工程尾款、设计费尾款、按摩椅购买、设施设备采购等。 |
| 实际效果：满足辖区内老年人不断增长的养老服务需求，为老年人提供质量高、服务优、覆盖广的养老服务。实施养老服务全覆盖工作，建成并完善养老设施服务网络，补齐社区居家养老服务覆盖短板，全面提升养老服务质量。 |
| 项目依据 | 立项依据：根据《渝北区农村养老服务全覆盖实施方案》（渝北府办发〔2021〕37号） |
| 采购方式：直接支出、询价采购、改造建设支出、设施设备采购 |
| 绩效评价及其他 | 绩效评价：在规定时间内（6个月）完成建设，老年人满意度占85%及以上，同时建成并完善养老设施服务网络，补齐社区居家养老服务覆盖短板，全面提升养老服务质量 |
| 审计结果：经审计，审计合格。 |
| 是否接受投诉及其他：否 |