**2022年度区级彩票公益金项目基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 重庆市渝北区玉峰山镇人民政府 | | 项目名称 | 玉峰山镇养老服务中心建设项目 | | |
| 项目单位责任人 | 刘其会 | | 联络人及联系方式 | 尹航  02367163848 | | |
| 项目资金（万元） | 资金来源 | 彩票公益金 | 资金下达数  （万元） | | | 116.709 |
| 实际支出（万元） | 74.27935 | 其中：彩票公益金支出（万元） | | 74.27935 | |
|  | 资金是否结余 | 是 | 结余处理 | | 结转 | |
| 项  目  内  容 | 项目概况，周期，实施内容：  玉峰山镇养老服务中心建设项目于2020年9月开工，2023年3月完工，建筑面积1005.99平方米，主要包括装饰装修及设施设备采购，设服务接待区、休闲娱乐区、生活照料区、托养护理区、医疗康复区、文化教育区、人文管理区、运营管理区等功能区。 | | | | | |
| 项目完成情况：完成玉峰山镇养老服务中心建设，完成室内装修、外立面改造、周边环境整治及室外花园改造，家具及设施设备采购等。 | | | | | |
| 资金使用情况（详细说明）：现已支出74.27935万元，其中项目设计费3.325万元，消防安全评估0.7万元，房屋质量安全评估0.8万元，监理费1万元，项目造价咨询0.45435万元，施工费用68万元。该项目设计费、监理费、结算费、施工费暂未支付。 | | | | | |
| 实际效果：满足老年群体物质生活良好需要，丰富老年群体的文化娱乐生活。 | | | | | |
| 项  目  依  据 | 立项依据：《渝北区农村养老服务全覆盖实施方案》（渝北府办发〔2021〕37号）、关于2022年福彩公益金资金分配等事宜的纪要（区政府专题会议纪要2022-101） | | | | | |
| 采购方式：比选 | | | | | |
| 绩效评价及其他 | 绩效评价：完成了养老服务中心建设及八大功能区设置，辖区内老年人服务需求进一步得到满足。 | | | | | |
| 审计结果：未审计 | | | | | |
| 是否接受投诉及其他：否 | | | | | |

附图：









