附件

2015年－2017年“硬化路村村通”工程建设目标任务表

| 序号 | 镇街 | 拟建里程（公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 2015年 |  |  | 2016年 |  |  | 2017年 |  |  |
|  |  |  | 小计 | 4.5米 | 6.5米 | 小计 | 4.5米 | 6.5米 | 小计 | 4.5米 | 6.5米 |
| 1 | 茨竹镇 | 71.8 | 21.6 | 15.6 | 6 | 35.9 | 35.9 |  | 14.3 | 14.3 |  |
| 2 | 大盛镇 | 136 | 27.1 | 27.1 |  | 56.3 | 56.3 |  | 52.6 | 37.6 | 15 |
| 3 | 洛碛镇 | 43.3 | 9 | 9 |  | 0 |  |  | 34.3 | 34.3 |  |
| 4 | 古路镇 | 38.5 | 10 | 8 | 2 | 28.5 | 21.8 | 6.7 | 0 |  |  |
| 5 | 统景镇 | 111.8 | 31.6 | 19.4 | 12.2 | 46.5 | 46.5 |  | 33.7 | 33.7 |  |
| 6 | 兴隆镇 | 37.7 | 16.5 | 16.5 |  | 21.2 | 19.2 | 2 | 0 |  |  |
| 7 | 龙兴镇 | 42.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 39.1 | 16.1 | 23 | 0 |  |  |
| 8 | 木耳镇 | 51.9 | 7.7 | 0 | 7.7 | 44.2 | 35.5 | 8.7 | 0 |  |  |
| 9 | 石船镇 | 116.9 | 28.8 | 28.8 |  | 45.2 | 45.2 |  | 42.9 | 42.9 |  |
| 10 | 大湾镇 | 126.8 | 23.8 | 17.7 | 6.1 | 51.2 | 51.2 |  | 51.8 | 47.5 | 4.3 |
| 11 | 玉峰山镇 | 32.7 | 9.8 | 9.8 |  | 22.9 | 13.7 | 9.2 | 0 |  |  |
| 12 | 王家街道 | 16.6 | 7.4 | 7.4 |  | 9.2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 |  |
| 13 | 两路街道 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 14 | 机动 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 850.3 | 200.5 | 163.3 | 37.2 | 400.2 | 345.6 | 54.6 | 249.6 | 220.3 | 29.3 |