渝北府办发〔2019〕26号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发重庆市渝北区政务信息化项目

管理暂行办法的通知

各镇人民政府，区政府有关部门，各街道办事处，各有关单位：

《重庆市渝北区政务信息化项目管理暂行办法》已经区政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2019年12月12日

重庆市渝北区政务信息化项目管理暂行办法

第一章  总则

第一条 为规范重庆市渝北区政务信息化项目的申报、审批、建设和管理，落实政务信息系统集约建设要求和政务数据资源共享开放要求，进一步提高信息化项目建设的质量和效益，根据《重庆市全面推行“云长制”实施方案》（渝委办发〔2019〕66号）和《重庆市政务数据资源管理暂行办法》（市政府令第328号）文件的规定，结合我区政务信息化建设实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称政务信息化项目是指全区机关、事业单位、各群团组织（区属国有公司参照执行），利用政府投资建设、政府和社会企业联合建设、政府向社会购买服务、需要政府运行维护的或使用自有资金建设和运维，用于支撑单位履行管理和服务职能的各类信息系统，主要包括信息网络（含楼宇综合布线和机房建设）、云服务平台（含各类数据库系统）、信息化应用系统、信息资源开发利用和信息安全等的建设与运维项目，不包括办公使用的个人电脑、照相机、复印机、移动存储设备、软件产品、耗材等的购置。

信息化项目包含建设类项目和运维类项目。其中建设类项目是指新建、改建、扩建、续建的项目；运维类项目是指建设完成后，还需要运维投入的项目。

第三条 区大数据发展局是全区信息化建设的牵头主管部门，负责政务信息化项目审核、综合评价等工作。

区委网信办负责政务信息化项目的网络安全指导和监督工作。

区发展改革委负责政务信息化项目固定资产投资建设内容的立项审批工作。

区财政局负责政务信息化项目预算资金的统筹管理工作。

区审计局依法对政务数据资源管理进行审计监督，保障政务信息化建设和运行维护项目资金使用的真实性、合法性和效益性。

第二章  项目申报和审核

第四条 各部门应当以统筹和整合为原则，切实避免各自为政、自成体系、重复投资、重复建设。除法律、行政法规或者党中央、国务院和重庆市政策有明确规定以外，政务信息化项目必须使用政务云，接入政务数据共享交换平台。各部门应当通过电子政务网络传输政务数据资源，不再新建业务专网，已有业务专网应当并入或者接入电子政务网络。

第五条 运维类项目每年底由各部门向区大数据发展局申报下一年度政务信息化项目运维需求，区大数据发展局会同有关部门组织专家或委托相关机构对申报运维类项目进行综合评价，评价结果将作为年度预算的重要依据。

第六条 建设类项目由各部门根据全区新型智慧城市建设规划和单位实际需要，向区大数据发展局申报信息化项目建设需求，区大数据发展局对所申报项目进行初步审核。初步审核的内容主要有：

（一）项目材料章节内容是否完整、清晰、合理和明确。

（二）是否具备技术可行性和经济合理性。

（三）是否采用政务云平台、同步考虑接入政务数据共享交换平台，是否体现公共数据开放有关要求，推动原始性、可机器读取、可供社会化再利用的数据集向社会开放。

（四）是否同步考虑密码应用、信息安全规划和设计。

未通过初步审核的项目，不得参加专家评审。

第七条 信息化项目通过初步审核后，区大数据发展局会同区财政局、区发展改革委组织相关领域信息化专家对项目的必要性、可行性、安全性、项目投资的合理性及项目预算明细进行评审，并出具评审意见。评审通过后按照区委、区政府议事规则提请研究审议，并纳入财政预算或新增预算。

第八条 跨年度分期建设的信息化项目应依照上述流程进行申报，以后年度分期建设方案也应按照上述流程进行申报。

第三章  项目立项和采购

第九条 运维类项目如需进行政府采购的，应按照审核通过的项目方案，按规定程序组织采购。

第十条 建设类项目经审议通过后，应按照审议通过的项目方案，按规定程序组织采购。其中，属于固定资产投资建设的项目，须由建设单位向区发展改革委申请立项，区发展改革委审批通过后，向项目建设单位下达立项通知。项目建设单位应当按照审批通过的项目方案，按规定程序组织采购。

第十一条 项目方案经审核同意后，项目建设和运维单位不得自行调整、变更建设和运维内容及项目投资额，确需调整或变更的，须书面报区大数据发展局批准后才能实施（属于固定资产投资建设的项目，还需报区发展改革委批准）。

（一）项目调整或变更内容所涉及金额不超过项目投资额10%的，项目建设和运维单位应编制变更说明，报区大数据发展局批准。

（二）项目调整或变更内容所涉及金额超过项目投资额10%的，项目建设和运维单位应重新编制项目方案，并按项目申报、立项程序重新申报。

第四章  项目实施和验收

第十二条 项目建设和运维单位签订项目合同后，应于7个工作日内将合同复印件报区大数据发展局备案。

第十三条 建设类项目建设过程中出现工程严重逾期、投资重大损失等情况，项目建设单位应及时向区大数据发展局报告，区大数据发展局会同区财政局可要求项目建设单位进行整改或暂停项目建设。运维类项目在运维期中如需终止运维合同的，项目运维单位应及时向区大数据发展局和区财政局书面通报并说明终止原因。

第十四条 项目建设完成后，由项目建设单位会同区大数据发展局组织相关单位和专家验收。项目验收应当以项目立项批复、建设方案、采购文件和合同等文件为依据，并编制完成本项目的政务数据资源目录清单，接入政务信息资源共享交换平台。项目通过验收后，方可正式交付使用。跨年度分期建设项目按照对应的采购合同进行项目验收。

第十五条 项目建设单位在完成验收后，应在10个工作日内将项目相关资料的电子文档报送区大数据发展局存档备查，包括：项目建设方案、数据结构设计说明书、立项批复、采购文件、项目合同、监理报告、测评报告、变更说明、验收报告、用户使用报告、验收意见等。

第五章  项目审计和综合评价

第十六条 区审计局加大信息化项目的审计工作力度，切实保障信息化项目资金使用的真实性、合法性和效益性。

第十七条 区大数据发展局会同有关部门适时组织专家或委托相关机构对已建成的信息化项目进行综合评价，评价结果作为加强项目管理，以及后续项目建设的主要参考依据。

第十八条 未审核通过的信息化项目，各单位不得投入资金开展建设或运维。

第六章  附则

第十九条 涉及国家秘密或国家有专门规定的信息化项目建设，按有关规定办理。

第二十条 本办法自公布之日起施行，并根据实际情况适时进行修订。

附件：1. 渝北区政务信息化项目需求申报表

2. 渝北区政务信息化建设类项目需求说明

附件1

渝北区政务信息化项目需求申报表

填报单位（盖章）：                            填报时间：     年   月   日

| 申报单位 |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目周期 | 年 月 至 年 月 |  |  |  |  |
| 项目类别 | □ 建设类 □ 运维类 |  | 采购类别 | □工程类 □服务类 □货物类 |  |
| 资金预算 | 合计（万元） | 中央财政 资 金 | 市财政 资 金 | 区财政 资 金 | 自有资金 |
| 资金主要 构 成 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及功能 |  |  |  |  |  |
| 信息资源 上云情况 |  |  |  |  |  |
| 信息资源 共享情况 |  |  |  |  |  |
| 单位信息化项目现状及整合情况 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

附件2

渝北区政务信息化建设类项目需求说明

（编制大纲）

第一章  项目概述

1. 项目名称

2. 项目建设单位及负责人

3. 编制依据

4. 建设目标、规模、内容、周期

5. 总投资估算及来源

6. 经济及社会效益

第二章  单位现状

1. 项目建设单位概况

（单位职能、人员编制、业务情况、拟建项目与单位职能及业务的关系）

2. 信息化现状

（信息化整体架构规划或设想、现有系统情况、拟建项目与现有系统的关系、现有网络、设备以及其他信息资源情况）

第三章  需求分析

1. 项目建设的背景

2. 项目建设的依据

3. 采用信息系统实现业务需要的需求分析

（业务现状、存在问题和业务目标；业务对信息系统的具体需求；实施该项目与解决业务问题、实现业务目标的关系）

4. 业务流程分析

（从管理和技术等方面分析现有业务流程；描述新业务流程，说明流程优化的情况）

5. 功能需求分析

（拟建系统的各项功能。分析功能需求、网络设备要求、响应速度要求、存储要求、系统安全要求）

6. 数据分析

（数据流量和属性分析、数据量分析）

7. 安全需求分析

（评估安全风险、确定安全等级、商用密码应用建设方案、信息安全保障体系构成方式）

8. 设备需求分析

（网络设备、服务器、数据存储、数据备份、安全设备、用户终端）

9. 软件需求分析

（分析操作系统、数据库、中间件、应用系统等的要求）

第四章  建设方案

1. 建设目标

（从业务、功能和效益等方面说明项目建设的预期目标并与现状进行对比。根据目标，应确定可以作为项目验收标准的具体指标和内容，并以表格的方式列举。此外，还应对项目建成后可公开、共享和交换的信息予以明确说明）

2. 总体架构

（根据建设内容，详细描述项目的总体架构、系统布局、应用系统功能）

3. 应用系统

（说明应用系统的结构，主要功能设计，子系统划分和功能模块，同时说明各子系统的信息处理流程、输入输出信息、系统数据处理量和主要应用接口等）

4. 网络系统

（用网络拓扑图描述。说明各类软硬件的功能、数量、性能等配置方案和选型理由）

5. 服务器和存储系统

（说明各类软硬件的功能、数量、性能等配置方案和选型理由）

6. 软件

（逐一说明所需操作系统、数据库、中间件等产品软件的功能、数量、性能等配置方案和选型理由）

7. 系统安全

（按照安全等级，根据用户、网络、系统等确定不同安全域；针对不同层次的安全需求分层部署；说明主要设备选型理由和配置）

8. 其他辅助设施和设备建设内容

（逐一说明各辅助设施和设备建设内容、选型理由和配置要求）

9. 土建及配套工程

（说明机房建设在面积、配套设施和安全等方面的需求和配置，对项目建设不涉及的内容，在本节中无须说明和描述）

第五章  项目实施进度和组织安排

1. 项目建设周期

2. 项目实施计划

3. 责任人和组织保障

第六章  项目风险及控制措施

项目建设可能遇到的风险及针对性控制措施。

第七章  总投资详细估算和资金来源

所有的投资构成有详细的列表和说明，并与建设内容一一对应。投资估算可以参照某品牌估计费用，但不得指定品牌。投资估算应当逐一分解和细化。对各类设备和产品软件的主要功能、性能指标、数量、单价和用途，应当详细说明。对拟开发的应用系统，应当根据应用系统各子系统计其功能模块的具体功能和性质等，逐一详细估算工作量。

第八章  经济和社会效益

1. 项目经济效益

（定量和定性分析直接和间接经济效益）

2. 项目社会效益

（分析项目建成后可公开、共享、交换的信息及其效益；在业务、服务、管理等方面的效益）

注：本编制大纲可根据项目的具体情况做适当调整。

公开方式：公开

重庆市渝北区人民政府办公室               2019年12月12日印发