渝北区生态环境保护“十四五”规划项目储备库

本项目储备库仅作为渝北区内部管理用，后期不对外公开，不纳入考核，实行动态管理，区级各部门及镇街在“十四五”期间可结合实际工作情况进行动态调整。

项目储备库包含高质量发展促进工程、环境质量改善工程、生态保护与修复工程、环境风险防范工程、区域生态环境协同治理工程、基础能力建设工程六大类工程，共涉及20小类84项重点项目总投资114.674亿元。其中：高质量发展促进工程11项投资总额4.580亿元，环境质量改善工程39项投资总额65.469亿元，生态保护与修复工程17项投资总额30.305亿元，环境风险防范工程3项投资总额0.110亿元，区域生态环境协同治理工程6项投资总额12.710亿元，基础能力建设工程8项投资总额1.500亿元。

| 序号 | 项目名称 |  | 建设内容 | 投资额 (万元) | 实施年度 | 牵头单位 | 配合单位 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高质量发展促进工程（11项投资总额4.580亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业绿色化工程 | 清洁生产促进工程 | 实施一批企业强制性清洁生产审核、 ISO14000认证、环境标志产品认证 | 500 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区经信委 | 社会资金 |
| 2 |  | 企业环保搬迁项目 | 华牧实业(集团)有限公司、重庆金航清真牛羊制品有限公司。 | 26000 | 2021-2025 | 区住建委 | 区规资局、宝圣湖街道、空港经济开发公司、城市更新公司 | 社会资金 |
| 3 |  |  | 有序推进重庆市春瑞医药化工股份有限公司环保搬迁，化解沿长江环境污染风险。 | 5000 | 2021-2025 | 区经信委 | 区生态环境局 | 地方资金 |
| 4 | 服务业绿色化工程 | 清洁能源替代工程 | 新建汽车充电桩10000个。 | 10000 | 2021-2025 | 区发改委 | 区住建委、区交通局、区机关事务局、区文旅委、区体育中心、区国资委等 | 社会资金、政府补助 |
| 5 |  | 绿色物流工程 | 重点物流企业采用绿色包装材料、可回收包装材料 | 1000 | 2021-2025 | 区商务委 |  | 社会资金 |
| 6 | 农业绿色化工程 | 畜禽养殖污染治理工程 | 推进限养区、适养区养殖场污染整治和巩固工作，污染治理配套工程，发展生态型养殖，推进畜禽养殖标准化示范场建设 | 500 | 2021-2025 | 区农业农村委 | 各镇 | 社会资金 |
| 7 |  | 水产养殖污染防治项目 | 推广池塘生态健康养殖技术 | 100 | 2021-2025 | 区农业农村委 | 相关镇 | 社会资金 |
| 8 |  | 农业废弃物回收利用工程 | 废弃农膜和农药包装物回收利用 | 200 | 2021-2025 | 区供销社、区农业农村委 | 各镇 | 社会资金、政府补助 |
| 9 |  | 种植业污染防治项目 | 通过测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿肥压青还田、水肥一体化等措施，推进化肥减量增效。强化农作物病虫害监测体系建设，推进绿色防控，实施理化诱控、生态调控、科学用药等农药减量增效措施。 | 500 | 2021-2025 | 区农业农村委 | 相关镇街 | 社会资金、地方资金 |
| 10 | 温室气体减排工程 | 碳减排项目 | 完成全区碳排放详查，制定碳排放达峰目标、路线图和实施方案，落实达峰目标任务分解。 | 500 | 2021-2025 | 区发展改革委 | 区级相关部门、区属相关国有企业 | 地方资金 |
| 11 |  |  | 低碳社区建设试点、低碳园区建设试点 | 1500 | 2021-2025 | 区生态环境局、区发展改革委 | 区级相关部门、区属相关国有企业 | 地方资金、社会资金 |
| 二、环境质量改善工程（39项投资总额65.469亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 大气环境质量改善工程 | 工业企业整治 | “散乱污”企业污染治理工程：开展一批“散乱污”企业污染治理 | 1000 | 2021-2023 | 区生态环境局 | 区级相关部门、区属相关国有公司、相关镇街 | 社会资金 |
| 13 |  |  | 工业企业大气污染治理项目:(1)巩固燃煤锅炉淘汰治理和低氮燃烧治理成果，每年完成5-10台锅炉低氮燃烧超低排放改造。(2)有序推进工业企业挥发性有机物有组织排放和无组织排放治理，巩固重点企业挥发性有机物治理成果，每年完成5-10家企业挥发性有机物治理，推进重点行业挥发性有机物低挥发性原辅料替代。 | 11000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区经济信息委、区属相关国有公司 | 社会资金 |
| 14 |  |  | 小微企业综合整治项目：按照“三个一批”(入园发展一批，整治规范一批，关停取缔一批)思路，完成1700余家涉气中小企业综合整治。 | 20000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区级相关部门、区属相关国有公司、相关镇街 | 社会资金 |
| 15 |  | 交通污染防治 | 开展柴油车专项清查，淘汰一批不符合排放标准的柴油车及老旧车 | 2000 | 2021-2023 | 区公安分局、区生态环境局 | 区财政局、区交通局 | 社会资金、政府补助 |
| 16 |  | 城市扬尘污染防控 | 推进重点施工、敏感道路尘污染在线监管系统建设，纳入大气网格监管体系。深化智慧工地建设，建设317个智慧工地。 | 2000 | 2021-2025 | 区住建委、区生态环境局 | 区城管局、区交通局 | 社会资金、地方资金 |
| 17 |  | 挥发性有机物污染治理 | 餐饮油烟污染治理项目：(1)持续推进扰民突出餐饮油烟治理工作，按照市级部署开展新一轮公共机构食堂餐饮油烟深度治理。(2)结合城市更新、老城区改造，推进老旧社区公共烟道建设。 | 2000 | 2021-2025 | 区生态环境局、区机关事务中心、相关街道 | 区住房城乡建委、区市场监管局 | 社会资金、地方资金 |
| 18 |  |  | 服务类挥发性有机物控制项目：(1)推进服装干洗、机动车维修等挥发性有机物污染治理。(2)完成回兴片区集中式汽修钣金喷涂中心建设。(3)完成空港经济开发区集中式汽修钣金喷涂中心建设。 | 1000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区商务委、区交通局 | 社会资金、地方资金 |
| 19 | 水环境质量改善工程 | 城镇生活污水处理工程 | 农业园区污水处理厂及管网工程：徐堡污水处理厂污水处理能力为1万m³/d，农业园区北侧片区1#污水处理厂占地约19.5亩，处理能力为0.6万立方米/日，园区东侧片区2#污水处理厂占地约26亩，处理能力为0.5万立方米/日，完善配套设施。 | 25900 | 2021 | 临空农业公司 |  | 政府资金 |
| 20 |  | 城镇污水管网建设 | 城区雨污管网建设工程：(1)城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程一期；(2) 仙桃街道悦港南路一期、H4道路管网建设；（3）城区雨污分流治理及市政道路提档升级工程一期（龙塔及南方翻译学院片区）续建. | 52338 | 2021-2022 | 区住建委 |  | 地方资金、政府资金 |
| 21 |  |  | 空港新城雨污管网建设工程：(1)空港新城片区排水管网建设；(2) 悦港北路二级排污干管；(3) 观月北路西段、观月支路二标段、博才路西段雨污管网建设。 | 22369 | 2021-2023 | 空港新城公司 |  | 社会资金、政府资金 |
| 22 |  |  | 空港园区雨污管网建设工程：(1)木耳物流园二期雨污管网建设；(2) 古路建筑产业园雨污管网建设。 | 5000 | 2021 | 空港经济开发公司 |  | 社会资金 |
| 23 |  |  | 创新经济走廊污水管网工程：(1)前沿科技城管网建设；(2) 创新经济走廊道路建设附属排水管网。 | 44000 | 2021-2025 | 创新经济走廊公司 |  | 社会资金 |
| 24 |  |  | 民用住宅阳台污水治理项目：推进城镇民用住宅阳台污水收集治理工作，杜绝住宅阳台生活污水排入雨水管道。 | 1000 | 2021-2025 | 区住房城乡建委 |  | 地方资金 |
| 25 |  |  | 乡镇排水管网建设项目 | 2000 | 2021-2025 | 区住建委 |  | 政府资金 |
| 26 |  | 城镇饮用水源地保护 | 按照市级部署开展集中式饮用水水源地环境状况评估，评价水源地水质和管理状况。 | 150 | 2021-2023 | 区生态环境局 | 区水利局、各镇 | 地方资金 |
| 27 |  | 玉峰村污水治理 | 玉峰村污水处理站改升级改造项目，完善配套管网，妥善处置玉峰山森林公园内酒店、农家乐和周边餐饮单位污水。 | 300 | 2021 | 玉峰山镇 |  | 地方资金 |
| 28 |  | 船舶污染防治 | 洛碛复建码头生活污水、含油污水接收、转运和处置设施新建项目，洛碛复建码头在港趸船和到港作业船舶的生活污水、油污水实现就地转岸处置。 | 500 | 2021-2022 | 区交通局 |  | 地方资金 |
| 29 |  | 海绵城市建设工程 | 推进空港新城片区、肖家河片区、盘溪河片区、溉澜溪片区共19.55平方公里海绵城市建设。 | 64574 | 2021-2025 | 区住建委 |  | 政府资金 |
| 30 |  |  | 创新经济走廊片区双溪河8排水分区，空港新城片区双桥溪排水15分区、仙桃数据谷双桥溪1、2排水分区海绵达标建设。 | 6000 | 2021-2025 | 区住建委 |  | 政府资金 |
| 31 |  | 次级河流清漂工程 | 推进猪肠溪仙桃大桥段至金山大道大桥段河道清淤清漂、朝阳河丰收水库清淤清漂、桥溪河下游河道清淤清漂、温塘河统景镇河口段清漂工作。健全全区河流清漂长效保障机制，落实清漂经费和人员，完善清漂经费。 | 500 | 2021-2025 | 区城管局、相关镇街 |  | 政府资金 |
| 32 |  | 重点河流入河排污口“查测溯治”工程 | 以御临河、后河、朝阳河、肖家河、盘溪河等为重点，继续推进入河排污口“查测溯”工作，摸清排污口数量、位置、污染物来源，编制排污口整治方案。 | 500 | 2022-2024 | 区生态环境局 | 区级相关部门、区属相关国有公司、相关镇街 | 地方资金 |
| 33 |  | 农村黑臭水体整治项目 | 开展全区农村黑臭水体排查，实施农村黑臭水体监测评估，编制整治方案，逐步消除农村黑臭水体。 | 2000 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 34 | 土壤和地下水环境质量改善工程 | 优先保护类耕地保护项目 | (1)根据市级部署，依据耕地土壤环境质量类别划定结果，将优先保护类耕地划为永久基本农田；(2)推进高标准农田建设向优先保护类耕地集中的区域倾斜。建设高标准农田12万亩。主要包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等建设内容。 | 25000 | 2021-2025 | 区农业农村委、区规划自然资源局 | 相关街镇 | 政府资金 |
| 35 |  | 轻中度污染耕地安全利用类项目 | 结合当地农作物主要品种和种植习惯，根据实际情况科学制定受污染耕地安全利用方案，完成市级下达的轻中度污染耕地安全利用任务。 | 3000 | 2021-2025 | 区农业农村委 | 相关街镇 | 政府资金 |
| 36 |  | 场地土壤环境调查与风险评估项目 | 完成重庆川沙化工厂原址场地等11个地块土壤环境调查与风险评估。 | 600 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区属相关国有公司、地块主体单位、相关镇街 | 社会资金 |
| 37 |  | 建设用地污染地块修复工程 | (1)对环境调查及风险评估确认存在污染风险的，且在用地规划和使用功能已调整的，或者已发现污染扩散的，并且具备治理修复条件的场地实施治理修复。(2)完成重庆海朋废油回收有限公司原址等7个地块污染治理与修复。 | 6000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区属相关国有公司、地块主体单位、相关镇街 | 社会资金 |
| 38 |  | 地下水重点污染源风险防控项目 | 按照市级部署，根据《重庆市地下水“双源”环境状况调查评估技术方案》，完成渝北区地下水“双源”环境状况调查评估。完成地下水污染防治区划评估，实施地下水污染源分类监管。 | 600 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区级相关部门、区属相关国有公司、相关镇街 | 地方资金 |
| 39 | “无废城市”建设项目 | 生活垃圾分类收运体系建设 | 完善生活垃圾分类收集方案，完善生活垃圾分类收集运输设施。 | 2000 | 2021-2025 | 区城管局 |  | 地方资金 |
| 40 |  | 垃圾收运处置体系建设 | 实施一批垃圾站改造，实施夏家坝二次转运站改扩建 | 20000 | 2021-2025 | 区城管局 |  | 政府资金 |
| 41 |  | 城镇公共厕所建设工程 | 完成33座老旧公厕改造，新建一批公共厕所，固定公厕全部达到二类以上标准。 | 6650 | 2021-2025 | 区城管局 |  | 政府资金 |
| 42 |  | 建筑弃渣处置工程 | 推进装修垃圾分拣场和建筑垃圾消纳场建设 | 1000 | 2021-2025 | 区城管局 |  | 地方资金、社会资金 |
| 43 |  | 洛碛餐厨废弃物处理厂 | 日处理餐厨废弃物2100吨/日、厨余1000吨/日，协同处理市政污泥。 | 2500 | 2021-2023 | 区城管局 |  | 市环卫集团投资 |
| 44 | 声环境治理改善工程 | 噪声达标区建设 | 扩大噪声达标区建设范围，持续开展执法行动 | 500 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 45 |  | 交通噪声防控工程 | 完善重点路段隔声屏建设 | 600 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 46 | 城市环境综合治理工程 | 渝北城区环境综合整治PPP项目 | 城区9个街道（含空港新城雨污分流）约80km²范围的雨污管网整治、道路提档升级（人行道、车行道）、绿化景观打造、架空线下地、路内停车位智能化改造、盘溪河及肖家河渝北段清水绿岸等建设内容。 | 313200 | 2021-2024 | 区住建委、区城管局 |  | 政府资金、社会资金 |
| 47 | 美丽乡村建设 | 农村生活污水治理项目 | 推进玉峰山镇环山村大坪寨子等3个居民新村、大盛镇天险洞村廖家湾、古路镇吉星村天星梁子聚居区、王家街道朝阳河苟溪桥片区村委会附近区域和梨子湾等污水处理设施新建改建工程，推进统景镇黄印村青杠堡人工湿地、中坪村污水处理站、古路镇兴盛村污水处理站等设施升级改造。推进木耳镇新乡村向阳居、田家坝、王家湾、土桥湾、白房村迈捷农庄、橙子湾、石鞋村张家坝、马家老院子、石坪村简家湾大院子、4社新村污水处理站建设。推进大湾镇水口村污水处理站（老龙堡）、龙庙村人工湿地、水口转盘人工湿地、玉峰山镇旱土村污水处理站等管网维护改造。 | 4530 | 2021-2025 | 相关镇街 |  | 政府资金、社会资金 |
| 48 |  | 木耳镇农村污水处理项目 | 木耳镇新乡村向阳居300m³/d、田家坝50m³/d、王家湾30m³/d、土桥湾30m³/d污水处理站；白房村迈捷农庄30m³/d、橙子湾30m³/d污水处理站；石鞋村张家坝70m3/d、马家老院子40m3/d污水处理站；石坪村简家湾大院子40m³/d、4社新村30m³/d污水处理站。 | 579 | 2021-2025 | 木耳镇 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金 |
| 49 |  | 农村生活垃圾治理项目 | 合理布设完善垃圾桶、垃圾箱等农村垃圾收运设施设备，推进农村生活垃圾分类工作。 | 800 | 2021-2025 | 区城管局 | 各镇 | 地方资金 |
| 50 |  | 农村集中式饮用水源地保护 | 按照市级部署推进农村分散式饮用水水源地保护区范围划定、规范化建设及污染源整治工作。 | 1000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 各镇 | 政府资金 |
| 三、生态保护与修复工程（17项投资总额30.305亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 生态保护与建设工程 | “两岸青山、千里林带”工程 | 落实“两岸青山、千里林带”任务。 | 23600 | 2021-2025 | 区林业局 |  | 社会资金、市级资金 |
| 52 |  | 自然保护地规范化建设 | 完善自然保护地基础设施建设 | 20000 | 2021-2025 | 区林业局 |  | 政府资金、社会资金 |
| 53 |  | 国土绿化提升工程 | 新造林0.5万亩，森林抚育2.5万亩。 | 7884 | 2021-2025 | 区林业局 |  | 社会资金、政府补助 |
| 54 |  | 生物多样性保护工程 | 长江禁捕智慧化监管系统建设项目，在重点水域安装红外线高清监控设备 | 3000 | 2021-2025 | 区农业农村委 |  | 政府资金 |
| 55 |  |  | 水生生物多样性监测网络项目：按照市级部署开展重点河湖土著鱼类、底栖动物、水生植物、浮游生物等水生生物及其栖息生境调查，掌握重要水生生物动态变化情况。 | 300 | 2021-2025 | 区农业农村委 | 区生态环境局、区水利局 | 地方资金 |
| 56 |  |  | 土著鱼类人工增殖保护工程 | 50 | 2021-2025 | 区农业农村委 |  | 地方资金 |
| 57 | 生态修复工程 | 湿地保护与修复工程 | 多宝湖环湖步道和生态修复工程续建 | 9000 | 2021 | 空港新城公司 |  | 地方资金 |
| 58 |  |  | 宝圣湖、果塘湖、高堡湖共3个城区湖库水质提升项目 | 18000 | 2024-2025 | 区城管局 | 区生态环境局 | 地方资金 |
| 59 |  | 铜锣山国家矿山遗址公园建设 | 持续推进铜锣山国家矿山遗址公园建设 | 50000 | 2021-2025 | 临空文旅公司 | 相关镇 | 市级资金、地方资金、社会资金 |
| 60 |  | “清水绿岸”治理提升工程盘溪河子项 | （1）水质提升工程。水体清杂、鱼类转移、种植沉水植物、构建河床湿地、水生动物及微生物投放、生物滤岛等。（2）清淤工程。对盘溪河箱涵进行清淤。（3）面源污染控制工程。环保雨水口、下凹式绿地、初期雨水调蓄池等。（4）截污控源工程。对管网进行内窥、修复。（5）信息化工程。建设水质在线监测站。 | 3100 | 2021 | 区住建委 | 区城管局 | 社会资金、地方资金 |
| 61 |  | “清水绿岸”治理提升工程肖家河子项 | （1）控源截污工程。新建提升泵站、溢流口整治。（2）初期雨水整治工程。初期雨水截污装置、人工湿地、截污式雨水口、初期雨水调蓄池。（3）清淤工程。对河道进行清淤。（4）岸线整治工程。对岸线进行绿化整治。（5）生态修复工程。沉水植物、生态浮床系统、推流曝气机、水生动物等。（6）在线监测站点工程。建设水质在线监测站。 | 6854 | 2021 | 区住建委 | 区城管局 | 社会资金、地方资金 |
| 62 |  | “清水绿岸”治理提升工程溉澜溪子项 | （1）水质提升站工程。修建4万吨/天水质站一座，建筑面积3875.22㎡，配套管网4.7km。（2）管网及一体化泵站工程。对错接管网进行改造约33km,修建一体化泵站5座。（3）景观工程。园路及铺装场地面积：27410.68㎡，绿地面142358.7㎡,公园厕所300㎡。（4）水生态修复工程。160套曝气富氧设备，8套微生物在线反应器，水生植物102290株，微生物309kg。（5）管控平台工程。在线水质监测44个点位，流量监测44个点位，智慧管网监测系统47套，管网模型建设445km，信息展示及管理系统1套。（6）清淤工程。对溉澜溪主线、支线箱涵进行清淤。 | 34960 | 2021 | 区住建委 | 区城管局 | 社会资金、地方资金 |
| 63 | 生态美化工程 | 城市绿化美化工程 | 公园城市建设 | 100000 | 2021-2025 | 区城管局 | 区林业局 | 地方资金 社会资金 |
| 64 |  |  | 方家山公园二期工程 | 6000 | 2022-2023 | 空港新城公司 |  | 地方资金 社会资金 |
| 65 |  | 建成区绿化提档升级 | 绿化面积约20万平方米，主要包括两港大道-两港南路，服装城大道-白杨沟立交等主次干道。 | 13000 | 2021-2023 | 城市更新公司 |  | 地方资金 |
| 66 |  |  | 环湖雅居片区国有空地绿化整治工程续建 | 5300 | 2021 | 区城管局 |  | 地方资金 |
| 67 |  | 乡村美化工程 | 乡村绿化建设 | 2000 | 2021-2025 | 区林业局 | 相关镇 | 社会资金 地方资金 |
| 四、环境风险防范工程（3项投资总额0.11亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 环境风险防范工程 | 水生态环境风险防范 | 沿江环境风险防范项目 | 100 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 69 |  |  | 水源地环境风险防范项目 | 500 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 70 | 危险化学品风险防范工程 | 危险化学品管控 | 开展应急演练，储备应急物资 | 500 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 五、区域生态环境协同治理工程（6项投资总额12.710亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 跨界生态环境协同保护工程 | 跨界河流污染和大气污染协同保护 | 开展跨界河流巡查，落实跨界大气污染联防联控 | 100 | 2021-2025 | 区水利局、区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 72 |  | 高竹新区环境卫生设施 | 配合高滩-茨竹新区建设，新建垃圾分类收运设施 | 5000 | 2022-2025 | 区生态环境局 | 区住建委、区城管局 | 上级资金 地方资金 |
| 73 |  | 高竹新区污水处理厂项目 | 新建处理能力10000t/d污水处理厂一座，扩建坛高独立工矿区污水处理厂处理能力5000t/d，配套建设污水管网。 | 50000 | 2022-2025 | 区住建委 |  | 上级资金 |
| 74 |  | 高竹新区生态廊道建设项目 | 进行御临河、桥坝河、后河、温塘河等小流域水体治理及沿岸河岸整治绿化，打造沿河景观节点；对流域沿线区域植树造林，连片绿化；开展华蓥山山水林田湖草系统修复工程。 | 70000 | 2022-2025 | 区林业局 | 区水利局 | 社会资金 上级资金 地方资金 |
| 75 | 区域生态环境保护一体化工程 | “绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设 | 申报市级和国家级“两山”基地，开展重点示范点打造 | 1000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区级相关部门、各镇街 | 地方资金 |
| 76 |  | 国家生态文明建设示范区巩固 | 持续巩固国家生态文明建设示范区创建成果，完成考核验收 | 1000 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 区级相关部门、各镇街 | 地方资金 |
| 六、基础能力建设工程（8项投资总额1.500亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 基础调查项目 | 排污口清理规整 | 以御临河、后河、朝阳河、肖家河、盘溪河等为重点，继续推进入河排污口“查测溯”工作，摸清排污口数量、位置、污染物来源，编制排污口整治方案。 | 500 | 2021-2023 | 区生态环境局 | 区水利局 | 地方资金 |
| 78 |  | “散乱污”企业排查 | 开展全区“散乱污”企业排查 | 200 | 2021 | 区生态环境局 | 区经信委 | 地方资金 |
| 79 | 能力提升项目 | 生态环境监测网络建设 | 大气环境质量监测预警体系建设项目 | 2000 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 上级资金 地方资金 |
| 80 |  |  | 水环境质量监测预警体系建设项目 | 1000 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 上级资金 地方资金 |
| 81 |  | 生态环境执法能力建设 | 强化先进技术监控手段的运用，分期分批配备集成移动终端、网络通讯、GPS定位、影音摄录、信息查询、现场打印等生态环境移动执法系统，在重点园区、重点流域配置无人机、无人船。 | 2000 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 上级资金 地方资金 |
| 82 |  | 生态环境大数据系统建设 | 构建智能生态环境监测物联网环境监测体系，实现多层次、立体化、多角度、全天候“天地一体化”环境感知；建设渝北智慧环保生态环境大数据应用平台，提升生态环境管理的智能化、精准化、高效化水平，支撑大数据在政府决策、环境保护、民生服务方面智能化应用。 | 8000 | 2021-2023 | 区生态环境局 |  | 上级资金 地方资金 |
| 83 |  | 生态环境宣教能力建设 | 完善生态环境宣教软硬件建设，持续开展生态环境宣教活动 | 500 | 2021-2025 | 区生态环境局 |  | 地方资金 |
| 84 |  | 生态环境社会行动能力建设 | 持续开展生态环境基层系列创建活动 | 800 | 2021-2025 | 区生态环境局 | 各镇街 | 地方资金 |